เอกสารประกอบการการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549 – 2551

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หัวหน้าโครงการ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด  สิงหาคม 2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สถานที่ติดต่อได้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2565-5124   ภายใน 5124

อีเมล 	fagisks@ku.ac.th

fagicrv@ku.ac.th

ประเภทโครงการ   ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ   ตุลาคม 2548    	วันสิ้นสุดโครงการ   กันยายน 2550

ระยะเวลาดำเนินการ   2   ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

1. นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร

2. อาจารย์และบุคลากร

3. ผู้บริหาร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ระบบเครือข่ายที่พัฒนาได้จะเป็นตัวกลางในการรับส่ง และถ่ายทอดข้อมูล ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงข้อมูลในการบริหารงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และยังเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่บนอินเทอร์เนต

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม   596,000   บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ | 1. มีระบบเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้ทางด้านการเรียน การสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ได้อย่างเพียงพอ | 1. ให้นิสิตและบุคลากรภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าถึงเครือข่าย และข้อมูลต่างๆ บนอินเตอร์เนต ที่ใช้ในการเรียน การสอน และการวิจัย | 1. การจัดทำระบบเครือข่ายไร้สายภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร | 1. มีเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สายกระจายให้บริการได้ครอบคลุมทั้งคณะ 2. ระบบเครือข่ายใช้งานได้ 24 ชั่วโมง |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านไอซีที

กรุณากรอกข้อมูลระบบสารสนเทศในโครงการให้ครบทุกระบบที่ต้องการ

ระบุระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการทั้งหมดมี 2 ระบบ

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ  ระบบเครือข่ายมีสาย และไร้สาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ความต้องการของระบบ

ด้านฮาร์ดแวร์   -	จำนวน 	งบประมาณ	บาท

ด้านซอฟแวร์   -	จำนวน 	งบประมาณ	บาท

ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ดูแล	จำนวน   1  ตำแหน่ง	งบประมาณ    96,000	บาท

(เพิ่มเติมจากบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน)

ด้านเครือข่าย  แม่ข่ายสัญญาณแบบไร้สาย   จำนวน   20  จุด	งบประมาณ    500,000	บาท

อื่นๆ   -	จำนวน 	งบประมาณ	บาท

งบประมาณรวมทั้งสิ้น	596,000	บาท

ส่วนที่ 3 ส่วนสถานภาพปัจจุบันของโครงการ (ในภาพรวม)

3.1 ด้านฮาร์ดแวร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2 ศูนย์ รวมจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการได้ 74 เครื่อง

เครื่องฉายภาพ LCD  จำนวน 7 เครื่อง

เครื่อง Server จำนวน 3 เครื่อง

3.2 ด้านซอฟแวร์

ระบบปฏิบัติการ Windows NT, Windows Me, Windows XP

3.3 ด้านบุคลากร

เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์จำนวน 2 คน

3.4 ด้านเครือข่าย

เครือข่ายแบบมีสายกระจายครอบคลุมอาคาร 1 2 และ 3 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงอาคารปฏิบัติการ 1 2 และ 3 ทั้งนี้การเชื่อมโยงสู่อาคารปฏิบัติการจะเชื่อมโยงถึงเป็นบางส่วนใน ปี 2548

เอกสารประกอบการการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549 – 2551

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ การพัฒนาและปรับปรุงระบบการเรียนการสอน

หัวหน้าโครงการ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด  สิงหาคม 2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สถานที่ติดต่อได้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2565-5124   ภายใน 5124

อีเมล  	fagisks@ku.ac.th

fagicrv@ku.ac.th

ประเภทโครงการ   ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ   ตุลาคม 2548    	วันสิ้นสุดโครงการ   กันยายน 2551

ระยะเวลาดำเนินการ   3   ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

1. นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร

2. อาจารย์และบุคลากร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

จากระบบเครือข่ายที่พัฒนาได้ และระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความพร้อมสู่ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ นิสิตสามารถเรียนรู้วิชาเรียนเพิ่มเติมได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการจัดทำรายวิชา E-courseware ต่างๆ

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม   2,216,000   บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ฯลฯ | 1. มีระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือประกอบ 2. บุคลากร และนิสิตสามารถใช้ประโยชน์จากไอซีทีในการเรียนการสอน และวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 1. มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอน 2. มีรายวิชาที่พัฒนาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. นิสิตสามารถเข้าสู่บทเรียนได้ตามต้องการ (education on demand) โดยใช้ e - courseware | 1. จัดฝึกอบรมบุคลกรและนิสิตให้มีความรู้ทางด้านไอซีทีอย่างเพียงพอ 2. จัดหาเครื่องฉาย LCD ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน 3. พัฒนาe-courseware เพื่อใช้ในการเรียนการสอน | 1. มีเครื่องฉาย LCD และคอมพิวเตอร์-อินเตอร์เนต ประจำอยู่ในห้องเรียน ไม่น้อยกว่า 80 % ของห้องเรียนทั้งหมด 2. มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรทางการใช้งานไอซีที อย่างน้อย 4 หลักสูตรต่อปี 3. ภาควิชา/สาขาวิชามีรายวิชาที่พัฒนาเป็น e-courseware ปีละ 1 รายวิชา |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านไอซีที

กรุณากรอกข้อมูลระบบสารสนเทศในโครงการให้ครบทุกระบบที่ต้องการ

ระบุระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการทั้งหมดมี 1 ระบบ

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ  การพัฒนาและปรับปรุงระบบการเรียนการสอน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ความต้องการของระบบ

ด้านฮาร์ดแวร์   -เครื่องฉาย LCD	จำนวน    10  เครื่อง	งบประมาณ    500,000	บาท

ด้านซอฟแวร์   -	จำนวน 	งบประมาณ	บาท

ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ดูแล	จำนวน   1  ตำแหน่ง	งบประมาณ    96,000	บาท

(เพิ่มเติมจากบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน)

ด้านเครือข่าย  	จำนวน   	งบประมาณ    	บาท

อื่นๆ   การจัดฝึกอบรมทางไอซีที	จำนวน   12  ครั้ง	งบประมาณ   120,000	บาท

การพัฒนา e-courseware 	จำนวน   15  รายวิชา	งบประมาณ   1,500,000	บาท

งบประมาณรวมทั้งสิ้น	2,216,000	บาท

เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549 – 2551

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ การบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หัวหน้าโครงการ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด  สิงหาคม 2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สถานที่ติดต่อได้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2565-5124   ภายใน 5124

อีเมล 	fagisks@ku.ac.th

fagicrv@ku.ac.th

ประเภทโครงการ   ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ   ตุลาคม 2548    	วันสิ้นสุดโครงการ   กันยายน 2551

ระยะเวลาดำเนินการ   3   ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

1. นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร

2. อาจารย์และบุคลากร

3. ผู้บริหาร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถรองรับเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงให้มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู๋ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม   1,800,000   บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 1. เพื่อบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ | 1. สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 1. จัดทำแผนซ่อมบำรุงและปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์ตามระยะเวลาที่สมควร | 1. มีแผนซ่อมบำรุง 2. มีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ปีละ 20 % |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านไอซีที

กรุณากรอกข้อมูลระบบสารสนเทศในโครงการให้ครบทุกระบบที่ต้องการ

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ  การบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ความต้องการของระบบ

ด้านฮาร์ดแวร์   -คอมพิวเตอร์ 	จำนวน     15    เครื่อง/ปี	งบประมาณ   400,000	บาท/ปี

ด้านซอฟแวร์   -	จำนวน 	งบประมาณ	บาท

ด้านบุคลากร  -	จำนวน 	งบประมาณ  	บาท

ด้านเครือข่าย  	  จำนวน	งบประมาณ  	บาท

อื่นๆ   -         ซ่อมบำรุง/รักษา	จำนวน 	งบประมาณ     200,000	บาท/ปี

งบประมาณรวมทั้งสิ้น3ปี	1,800,000	บาท

เอกสารประกอบการการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549 – 2551

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ การจัดทำระบบ e-office ในระดับภาควิชา/สาขาวิชา คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หัวหน้าโครงการ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด  สิงหาคม 2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สถานที่ติดต่อได้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2565-5124   ภายใน 5124

อีเมล 	fagisks@ku.ac.th

fagicrv@ku.ac.th

ประเภทโครงการ   โครงการใหม่

วันเริ่มต้นโครงการ   ตุลาคม 2548    	วันสิ้นสุดโครงการ   กันยายน 2549

ระยะเวลาดำเนินการ   1   ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

1. นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร

2. อาจารย์และบุคลากร

3. ผู้บริหาร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างภาควิชา/สาขาวิชา รวมถึงการติดต่อนิสิตด้วยระบบe-faculty การสื่อสารระบบ 0nline ระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ ซึ่งปัจจุบันกระจายอยู่ 6 อาคาร โดยระบบจะสมบูรณ์ขึ้นจากการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายที่กำลังพัฒนา

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม   390,000   บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ฯลน ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบ back office ฯลฯ | 1. พัฒนาระบบ e-office ในระดับภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อให้มีการใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์ 2. การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในแนวราบ และแนวดิ่งสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ลดการใช้กระดาษในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร | 1. ได้ระบบ e-office ที่ต่อเนื่องสมบูรณ์จากมหาวิทยาลัยมาในระดับภาควิชา/สาขาวิชา และบุคลากร 2. ผู้บริหารและบุคลากร มีการติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 3. ลดการใช้กระดาษในองค์กร | 1. การจัดทำระบบ e-office ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2. การจัดฝึกอบรมบุคลากรในการใช้งาน | 1. มีการใช้ระบบ e-office ในองค์กร 2. ลดการใช้กระดาษในองค์กรลง |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านไอซีที

กรุณากรอกข้อมูลระบบสารสนเทศในโครงการให้ครบทุกระบบที่ต้องการ

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ  ระบบ e-office คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ความต้องการของระบบ

ด้านฮาร์ดแวร์   -              server	จำนวน                    1  เครื่อง	งบประมาณ    100,000	บาท

scanner	จำนวน                    6  เครื่อง	งบประมาณ    60,000	บาท

ด้านซอฟแวร์   -     พัฒนาระบบ	จำนวน 	งบประมาณ    200,000	บาท

ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ดูแล	จำนวน   	งบประมาณ    	บาท

ด้านเครือข่าย  	จำนวน   	งบประมาณ    	บาท

อื่นๆ           การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่  	จำนวน                  3  ครั้ง	งบประมาณ     30,000	บาท

งบประมาณรวมทั้งสิ้น	390,000	บาท

เอกสารประกอบการการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549 – 2551

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ การจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หัวหน้าโครงการ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด  สิงหาคม 2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สถานที่ติดต่อได้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2565-5124   ภายใน 5124

อีเมล 	fagisks@ku.ac.th

fagicrv@ku.ac.th

ประเภทโครงการ   โครงการใหม่

วันเริ่มต้นโครงการ   ตุลาคม 2548    	วันสิ้นสุดโครงการ   กันยายน 2549

ระยะเวลาดำเนินการ   1   ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร

2. อาจารย์และบุคลากร

3. ผู้บริหาร

4. นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการทำวิจัย และพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ เป็นแหล่งข้อมูลให้แก่นักลงทุน รวมถึงการวางนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม  430,000    บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาไปสู่ e-knowledge | 1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเก็บข้อมูลความรู้ และสร้างเครือข่ายของบุคลากรในสาขาอุตสหากรรมเกษตร 2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3. พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถทาง ICT | 1. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเก็บความรู้และความชำนาญของบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร 2. เป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร 3. มีการจัดทำ knowledge mapping ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย | 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลซึ่งสามารถสืบค้นได้ 2. จัดการฝึกอบรมบุคลากรในการใช้งาน 3. ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลที่พัฒนาได้ | 1. มีฐานข้อมูล และ home Pageผู้เชี่ยวชาญในสาขาอุตสหากรรมเกษตร 2. มีความร่วมมือในการทำงานวิจัยและพัฒนาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 3. มีการใช้งานฐานข้อมูลของบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านไอซีที

กรุณากรอกข้อมูลระบบสารสนเทศในโครงการให้ครบทุกระบบที่ต้องการ

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ  ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ความต้องการของระบบ

ด้านฮาร์ดแวร์   -              server	จำนวน                    1  เครื่อง	งบประมาณ    100,000	บาท

Computer	จำนวน                    1  เครื่อง	งบประมาณ    30,000	บาท

ด้านซอฟแวร์   -     พัฒนาระบบ	จำนวน 	งบประมาณ    100,000	บาท

ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ดูแล	จำนวน   	งบประมาณ    	บาท

ด้านเครือข่าย  	จำนวน   	งบประมาณ    	บาท

อื่นๆ    ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล จัดทำฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์	งบประมาณ     200,000	บาท

งบประมาณรวมทั้งสิ้น	430,000	บาท

เอกสารประกอบการการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549 – 2551

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ การจัดทำ

หัวหน้าโครงการ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด  สิงหาคม 2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สถานที่ติดต่อได้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2565-5124   ภายใน 5124

อีเมล 	fagisks@ku.ac.th

fagicrv@ku.ac.th

ประเภทโครงการ   โครงการใหม่

วันเริ่มต้นโครงการ   ตุลาคม 2548    	วันสิ้นสุดโครงการ   กันยายน 2549

ระยะเวลาดำเนินการ   1   ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร

2. อาจารย์และบุคลากร

3. ผู้บริหาร

4. นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการทำวิจัย และพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ เป็นแหล่งข้อมูลให้แก่นักลงทุน รวมถึงการวางนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม  430,000    บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาไปสู่ e-knowledge | 1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเก็บข้อมูลความรู้ และสร้างเครือข่ายของบุคลากรในสาขาอุตสหากรรมเกษตร 2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3. พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถทาง ICT | 1. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเก็บความรู้และความชำนาญของบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร 2. เป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร 3. มีการจัดทำ knowledge mapping ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย | 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลซึ่งสามารถสืบค้นได้ 2. จัดการฝึกอบรมบุคลากรในการใช้งาน 3. ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลที่พัฒนาได้ | 1. มีฐานข้อมูล และ home Pageผู้เชี่ยวชาญในสาขาอุตสหากรรมเกษตร 2. มีความร่วมมือในการทำงานวิจัยและพัฒนาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 3. มีการใช้งานฐานข้อมูลของบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านไอซีที

กรุณากรอกข้อมูลระบบสารสนเทศในโครงการให้ครบทุกระบบที่ต้องการ

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ  ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ความต้องการของระบบ

ด้านฮาร์ดแวร์   -              server	จำนวน                    1  เครื่อง	งบประมาณ    100,000	บาท

Computer	จำนวน                    1  เครื่อง	งบประมาณ    30,000	บาท

ด้านซอฟแวร์   -     พัฒนาระบบ	จำนวน 	งบประมาณ    100,000	บาท

ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ดูแล	จำนวน   	งบประมาณ    	บาท

ด้านเครือข่าย  	จำนวน   	งบประมาณ    	บาท

อื่นๆ    ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล จัดทำฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์	งบประมาณ     200,000	บาท

งบประมาณรวมทั้งสิ้น	430,000	บาท