เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549-2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

| ชื่อโครงการ (14) |  | ขยายโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายปลายทางระยะไกล |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หัวหน้าโครงการ |  | หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต |  |  |  |  | วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด |  |  |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ |  |  |  | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |
| สถานที่ติดต่อได้ |  |  |  | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |  |  |  |  |  |
| หมายเลขโทรศัพท์ |  | 0-2562-0951-7 ต่อ 2519 |  |  |  |  |  |  |  |
| อีเมล |  | teerasak.r@ku.ac.th |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทโครงการ  ใหม่  ปรับปรุงจากเดิม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วันเริ่มต้นโครงการ |  |  | 1 ตุลาคม 2549 |  |  | วันที่สิ้นสุดโครงการ |  | 30 กันยายน 2551 |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ |  |  | 3 |  |  | ปี |  |  |  |
| กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ผู้ใช้บริการเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลายแห่งที่อยู่ห่างไกลมีการพัฒนางานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อยู่ห่างไกลมีโอกาสได้ประยุกต์ใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณสนับสนุนโดยรวม |  |  |  |  | 9,000,000 | บาท |  |  |  |

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอซีทีให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการให้บริการเครือข่ายไปยังหน่วยงานปลายทางที่อยู่ในระยะไกล | 1. ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกลให้หน่วยงานปลายทางของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดสามารถใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ | 1. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ 2. ติดตั้งและทดสอบการใช้งาน | ติดตั้งใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกลจำนวน 4 ชุด/ปี |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้าน ไอซีที

ความต้องการ 	ด้านฮาร์ดแวร์	จำนวน	  1    รายการ 		งบประมาณ 	9,000,000 	บาท

| ที่ | รายการ | ขนาด ลักษณะ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ประมาณการ |  |  |  | คำชี้แจงเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | หน่วย | (บาท) | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | รวม | (เหตุผลความจำเป็น) |
| 1 | WAN Router | รองรับการเชื่อมต่อแบบกิกะบิตและ | 3 ชุด | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | เพื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยัง |
|  |  | แบบ 100 Mbps |  |  |  |  |  |  | หน่วยงานและสถานีวิจัยของ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | มหาวิทยาลัยที่อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ |
|  |  |  |  | รวม | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 |  |