เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549-2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

| ชื่อโครงการ (15) |  | การประยุกต์ใช้งานระบบการประชุมผู้บริหาร |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หัวหน้าโครงการ |  | หัวหน้าฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป |  |  |  |  | วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด |  |  |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ |  |  |  | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |
| สถานที่ติดต่อได้ |  |  |  | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |  |  |  |  |  |
| หมายเลขโทรศัพท์ |  | 0-2562-0951-7 ต่อ 2537 |  |  |  |  |  |  |  |
| อีเมล |  | nok@ku.ac.th |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทโครงการ  ใหม่  ปรับปรุงจากเดิม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วันเริ่มต้นโครงการ |  |  | 1 ตุลาคม 2549 |  |  | วันที่สิ้นสุดโครงการ |  | 30 กันยายน 2551 |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ |  |  | 3 |  |  | ปี |  |  |  |
| กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ผู้บริหารของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. บุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดเตรียมและเก็บเอกสารการประชุม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ขยายผลการใช้ประโยชน์ระบบการประชุมอิเลคทรอนิกส์และการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายที่พัฒนาสำหรับการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. เป็นต้นแบบให้เห็นประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการประชุมในหน่วยงานย่อย |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมและจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุม |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ประหยัดทรัพยากรในการใช้กระดาษและสถานที่จัดเก็บเอกสารหลังการประชุม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณสนับสนุนโดยรวม |  |  |  |  | 790,000 | บาท |  |  |  |

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอซีทีให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด | ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน | 1. ติดตั้งอุปกรณ์ระบบห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายที่ห้องประชุมของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ | 1. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ 2. ติดตั้งและทดสอบการใช้งาน | ติดตั้งใช้งานระบบห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายที่ห้องประชุมของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้าน ไอซีที

ความต้องการ 	ด้านฮาร์ดแวร์	จำนวน	  1    รายการ 		งบประมาณ 	790,000 	บาท

| ที่ | รายการ | ขนาด ลักษณะ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ประมาณการ |  |  |  | คำชี้แจงเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | หน่วย | (บาท) | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | รวม | (เหตุผลความจำเป็น) |
| 1 | ระบบการประชุม | - เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด | 1 ระบบ | 770,000 | 790,000 | - | - | 790,000 | เพื่อการใช้งานระบบการ |
|  | ทางไกลผ่านเครือข่าย | - กล้องถ่ายวิดีโอ 1 เครื่อง |  |  |  |  |  |  | ประชุมทางไกลผ่าน |
|  |  | - ไมโครโฟนไร้เสียงสะท้อน 1 ชุด |  |  |  |  |  |  | เครือข่าย |
|  |  | - VDO Projector 1 เครื่อง |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - จอรับภาพ 1 ชุด |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รวม |  | 790,000 | - | - | 790,000 |  |