เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549-2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

| ชื่อโครงการ (3) |  | พัฒนาระบบ MIS, e-Service |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หัวหน้าโครงการ |  | หัวหน้าฝ่ายระบบและพัฒนาโปรแกรม |  |  |  |  | วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด |  |  |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ |  |  |  | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |
| สถานที่ติดต่อได้ |  |  |  | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |  |  |  |  |  |
| หมายเลขโทรศัพท์ |  | 0-2562-0951-7 ต่อ 2517 |  |  |  |  |  |  |  |
| อีเมล |  | prasopsook.p@ku.ac.th |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทโครงการ  ใหม่  ปรับปรุงจากเดิม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วันเริ่มต้นโครงการ |  |  | 1 ตุลาคม 2549 |  |  | วันที่สิ้นสุดโครงการ |  | 30 กันยายน 2551 |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ |  |  | 3 |  |  | ปี |  |  |  |
| กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานย่อยมีแหล่งข้อมูลเพื่อการบริหารที่ถูกต้องตรงกันและสามารถตรวจสอบได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. หน่วยงานมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตรงตามความต้องการของหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. การสืบค้นข้อมูลเพื่อการบริหารทำได้สะดวก รวดเร็วขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. มีระบบที่เอื้อให้ผู้บริหารใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณสนับสนุนโดยรวม |  |  |  |  | 6,000,000 | บาท |  |  |  |

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. พัฒนาระบบ back office และ e-Service ที่บูรณาการให้กว้างขวางครอบคลุมและปลอดภัย | 1. พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนนโยบายศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัย ที่ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานได้สะดวก 2. พัฒนาระบบสารสนเทศตามความต้องการของหน่วยงาน | 1. พัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ 2. พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัย 3. พัฒนาระบบสารสนเทศตามความต้องการของหน่วยงาน | 1. พัฒนาระบบการควบคุมงบประมาณ ระบบการเงินและบัญชี ระบบพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 2. พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยและพัฒนา Web Portal สำหรับการเข้าใช้งานข้อมูลเพื่อการบริหาร 3. พัฒนาระบบสารสนเทศตามความต้องการของหน่วยงาน เช่น บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. | 1. ระบบบัญชี 3 มิติสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้งาน 2. Web Portal สำหรับการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย 3. ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้าน ไอซีที

ความต้องการ 	ด้านฮาร์ดแวร์	จำนวน	  4 	รายการ 		งบประมาณ 	6,000,000 	บาท

| ที่ | รายการ | ขนาด ลักษณะ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ประมาณการ |  |  |  | คำชี้แจงเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | หน่วย | (บาท) | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | รวม | (เหตุผลความจำเป็น) |
| 1 | คอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ้ค | Pentium 1.4 GHz, Ram 256 MB | 3 เครื่อง | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 270,000 | ใช้เพื่อการพัฒนาระบบงานและ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | นำเสนอผลงานการพัฒนาระบบงาน |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | คอมพิวเตอร์ |
| 2 | ไมโครคอมพิวเตอร์ | ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ | 9 เครื่อง | 40,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 360,000 | ใช้เพื่อการพัฒนาระบบงานสำหรับ |
|  |  | พัฒนาระบบงาน |  |  |  |  |  |  | เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ |
| 3 | เซิร์ฟเวอร์ |  | 1 เครื่อง | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - | 4,000,000 | เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อการบริหาร |
| 4 | Application Software |  | 1 ชุด | 1,370,000 | 1,370,000 |  |  | 1,370,000 | ใช้เพื่อการพัฒนาระบบงาน |
|  |  |  | รวม |  | 5,580,000 | 210,000 | 210,000 | 6,000,000 |  |