เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549-2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

| ชื่อโครงการ (4) |  | พัฒนาระบบ knowledge portal |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หัวหน้าโครงการ |  | หัวหน้าฝ่ายระบบและพัฒนาโปรแกรม |  |  |  |  | วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด |  |  |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ |  |  |  | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |
| สถานที่ติดต่อได้ |  |  |  | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |  |  |  |  |  |
| หมายเลขโทรศัพท์ |  | 0-2562-0951-7 ต่อ 2517 |  |  |  |  |  |  |  |
| อีเมล |  | prasopsook.p@ku.ac.th |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทโครงการ  ใหม่  ปรับปรุงจากเดิม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วันเริ่มต้นโครงการ |  |  | 1 ตุลาคม 2549 |  |  | วันที่สิ้นสุดโครงการ |  | 30 กันยายน 2551 |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ |  |  | 3 |  |  | ปี |  |  |  |
| กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มีแหล่งความรู้ทางวิชาการที่เป็นผลงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สามารถสืบค้นได้สะดวก |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการในระหว่างบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. มีการใช้ประโยชน์ผลงานทางวิชาการเพื่อการวิจัยเพื่อขยายผลอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณสนับสนุนโดยรวม |  |  |  |  | 6,000,000 | บาท |  |  |  |

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. พัฒนาไปสู่ e-Knowledge | สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยน การเผยแพร่ และใช้ความรู้ร่วมกันในชุมชนของมหาวิทยาลัย | 1. พัฒนา Knowledge base เพื่อเก็บความรู้วิชาการด้านต่างๆ 2. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีการใช้งานอย่างทั่วถึง | 1. จัดทำฐานข้อมูลความรู้วิชาการด้านต่างๆ ในรูปเอกสาร การนำเสนอผลงานทางวิชาการจัดเก็บเป็น 2. จัดทำเว็บเพจเพื่อการใช้งานระบบ และเพื่อการสื่อสารระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้มีการใช้งาน | 1. ระบบ Knowledge base ผลงานทางวิชาการของบุคลากร มก. 2. เว็บเพจเพื่อการใช้งานระบบ |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้าน ไอซีที

ความต้องการ 	ด้านฮาร์ดแวร์	จำนวน	  2   รายการ 		งบประมาณ 	6,000,000 	บาท

| ที่ | รายการ | ขนาด ลักษณะ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ประมาณการ |  |  |  | คำชี้แจงเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | หน่วย | (บาท) | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | รวม | (เหตุผลความจำเป็น) |
| 1 | ซอฟต์แวร์ระบบ |  | 1 ระบบ | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | สำหรับการบริหารจัดการระบบ |
| 2 | เซิร์ฟเวอร์ |  | 1 เครื่อง | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - | 5,000,000 | ใช้เก็บข้อมูล Knowledge base |
|  |  |  | รวม |  | 1,000,000 | 5,000,000 | - | 6,000,000 |  |