เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549-2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

| ชื่อโครงการ (6) |  | พัฒนา KMS (Knowledge Management System) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หัวหน้าโครงการ |  | หัวหน้าฝ่ายระบบและพัฒนาโปรแกรม |  |  |  |  | วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด |  |  |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ |  |  |  | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |
| สถานที่ติดต่อได้ |  |  |  | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |  |  |  |  |  |
| หมายเลขโทรศัพท์ |  | 0-2562-0951-7 ต่อ 2517 |  |  |  |  |  |  |  |
| อีเมล |  | prasopsook.p@ku.ac.th |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทโครงการ  ใหม่  ปรับปรุงจากเดิม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วันเริ่มต้นโครงการ |  |  | 1 ตุลาคม 2549 |  |  | วันที่สิ้นสุดโครงการ |  | 30 กันยายน 2551 |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ |  |  | 3 |  |  | ปี |  |  |  |
| กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. มีระบบที่อำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลความรู้เฉพาะทาง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. การค้นหาความรู้เฉพาะทางทำได้หลากหลายมากขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณสนับสนุนโดยรวม |  |  |  |  | 4,000,000 | บาท |  |  |  |

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. พัฒนาไปสู่ e-Knowledge | รวบรวมข้อมูลเฉพาะทาง และให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นหรือเรียกใช้งานได้สะดวก | 1. จัดทำระบบบริหารจัดการเพื่อรวบรวมและสืบค้นข้อมูลเฉพาะทาง ที่ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานได้สะดวก 2. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้งาน | 1. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบการสืบค้น และการเรียกใช้ข้อมูล 2. ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ | 1. ระบบ KMS (Knowledge Management System) ของ มก. 2. เว็บเพจประชาสัมพันธ์ระบบ KMS ของ มก. |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้าน ไอซีที

ความต้องการ 	ด้านฮาร์ดแวร์	จำนวน	  2    รายการ 		งบประมาณ 	4,000,000 	บาท

| ที่ | รายการ | ขนาด ลักษณะ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ประมาณการ |  |  |  | คำชี้แจงเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | หน่วย | (บาท) | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | รวม | (เหตุผลความจำเป็น) |
| 1 | ระบบ KMS (Knowledge | ซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนา | 1 ระบบ | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | เพื่อบริหารจัดการระบบ |
|  | Management System) | ระบบ KMS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เซิร์ฟเวอร์ |  | 1 เครื่อง | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - | 3,000,000 | ใช้เก็บข้อมูลในการ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินงาน |
|  |  |  | รวม |  | 1,000,000 | 3,000,000 | - | 4,000,000 |  |