เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549-2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

| ชื่อโครงการ (7) |  | ระบบความปลอดภัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หัวหน้าโครงการ |  | หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต |  |  |  |  | วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด |  |  |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ |  |  |  | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |
| สถานที่ติดต่อได้ |  |  |  | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |  |  |  |  |  |
| หมายเลขโทรศัพท์ |  | 0-2562-0951-7 ต่อ 2519 |  |  |  |  |  |  |  |
| อีเมล |  | teerasak.r@ku.ac.th |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทโครงการ  ใหม่  ปรับปรุงจากเดิม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วันเริ่มต้นโครงการ |  |  | 1 ตุลาคม 2549 |  |  | วันที่สิ้นสุดโครงการ |  | 30 กันยายน 2551 |  |
| ระยะเวลาดำเนินการ |  |  | 3 |  |  | ปี |  |  |  |
| กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ผู้ใช้บริการเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ผู้ใช้บริการเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความมั่นใจในการใช้งานเครือข่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. สามารถให้บริการเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณสนับสนุนโดยรวม |  |  |  |  | 20,000,000 | บาท |  |  |  |

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. พัฒนาระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคงและปลอดภัยสูง | ปรับปรุงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคงปลอดภัย | 1. มีระบบระบบตรวจสอบคุณภาพของการให้บริการเครือข่ายในด้านความมั่งคงและปลอดภัยใน 3 วิทยาเขตได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร | 1. จัดหาอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพของการให้บริการเครือข่าย 2. ติดตั้งใช้งาน | ติดตั้งใช้งานระบบ Firewall ใน 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้าน ไอซีที

ความต้องการ 	ด้านฮาร์ดแวร์	จำนวน	  3    รายการ 		งบประมาณ 	20,000,000 	บาท

| ที่ | รายการ | ขนาด ลักษณะ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ประมาณการ |  |  |  | คำชี้แจงเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | หน่วย | (บาท) | ปี 2549 | ปี 2550 | ปี 2551 | รวม | (เหตุผลความจำเป็น) |
| 1 | Firewall | รองรับการเชื่อมต่อแบบ 100 Mbps | 3 ชุด | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 12,000,000 | เพื่อพัฒนาระบบความมั่นคงของ |
|  |  | มีซอฟท์แวร์เพื่อกำหนดระดับความ |  |  |  |  |  |  | เครือข่ายใน 3 วิทยาเขต ได้แก่ |
|  |  | มั่นคงมีการเก็บสถิติของการเข้าถึง |  |  |  |  |  |  | บางเขน กำแพงแสน และวิทยาเขต |
|  |  | เครือข่าย |  |  |  |  |  |  | เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร |
| 2 | Cache Server | รองรับการเชื่อมต่อแบบ Fast Ethernet | 2 ชุด | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 4,000,000 | - เพื่อควบคุมการใช้งานเครือข่าย |
|  |  | มีความจุไม่น้อยกว่า 200 GB |  |  |  |  |  |  | - เพื่อควบคุมอัตราการรับ - ส่งข้อมูล |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | บนอินเทอร์เน็ต |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - เพื่อกลั่นกรองข้อมูล |
| 3 | Packet Shaper | รองรับการเชื่อมต่อแบบ Fast Ethernet | 4 ชุด | 1,000,000 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 4,000,000 | - เพื่อพัฒนาคุณภาพของการรับ - ส่ง |
|  |  | ควบคุมและบีบอัดข้อมูลได้ |  |  |  |  |  |  | ข้อมูลบนเครือข่าย |
|  |  | กำหนดขนาดของข้อมูลได้ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กำหนดขนาดของท่อส่งข้อมูลได้ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | รวม |  | 8,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | 20,000,000 |  |