ชื่อโครงการ :  โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด ประกันคุณภาพการศึกษาและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สอดคล้องตาม ## ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ## และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 1. พัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลด้านต่างๆ เช่น การเรียน การสอนการบริหารงานงานบริการวิชาการ งานวิจัย ของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยระบบสารสนเทศ ของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเก็บข้อมูล การประชุม การสัมมนา และการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 5. เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม ในทุกด้านมีความถูกต้องตรงกันเพื่อปรับปรุงระบบ การบริการยืม-คืนและสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด วิทยาลัย 5. เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม ในทุกด้านมีความถูกต้องตรงกันเพื่องานประกัน คุณภาพ | 1. เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างระบบ ฐานข้อมูล (การเก็บข้อมูลฝ่าย ต่างๆ)ของ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมให้มีความถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน 2. เพื่อให้วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมมีระบบข้อมูล พื้นฐานด้านต่างๆที่สามารถตอบสนองการ เรียนการ สอน การบริหาร และการวิจัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ให้นิสิตสามารถนำความรู้ด้านไอซีทีไป ประยุกต์ใช้ ในการทำงานและการดำเนินชีวิต ในปัจจุบันได้ 4. สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ และการดำเนินงานของวิทยาลัย สิ่งแวดล้อมในระยะเวลาต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ สนใจได้รับทราบอย่างมีศักยภาพและ ประสิทธิภาพ 5. การยืม-คือ และสืบค้นข้อมูลหนังสือ/เอกสาร ของห้องสมุดมีความสะดวกรวดเร็ว | # 1. การจัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือ และ การติดตั้งระบบ # เครือข่ายเพื่อการใช้งาน # 2. การจัดทำ(ออกแบบ)รูปแบบการเก็บข้อมูลของฝ่าย # ต่างๆ เพื่อการกรอกข้อมูลได้ตลอดเวลา 3. จัดทำเอกสารชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล (แบบฟอร์ม ตัวอย่าง) ให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ทราบ 4. จัดทำ/รวบรวมข้อมูลของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมให้เป็น ปัจจุบัน 5. ติดตั้งระบบเครือข่าย และให้ความรู้กับนิสิตในการใช้ งานและมารยาทในการใช้งานในระบบเครือข่ายได้ อย่างถูกต้อง 6. การจัดทำระบบสารสนเทศ การออกแบบ และการ จัดสร้างรูปแบบระบบ ที่ให้มีความคล่องตัวในการ ติดต่อสื่อสาร สะดวก รวดเร็ว ต่อการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วยสาระเนื้อหาที่หลากหลาย น่าสนใจ ครอบคลุมทั้งการให้ความรู้ การให้บริการ ข่าวสารต่างๆ ของวิทยาลัย 7. วางรูปแบบเพื่อการเชื่อมต่อระบบห้องสมุดของ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม กับสำนักหอสมุดกลาง และ ห้องสมุดอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 1. ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดและประกัน คุณภาพที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. จำนวนอุปกรณ์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์ เมื่อเทียบกับจำนวนนิสิต ในทุกระดับชั้นของวิทยาลัยฯ 3. สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผู้เยี่ยมชมโดยปกติ และผู้ขอ คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 4. ขีดความสามารถของระบบ 5. จำนวนข้อมูลที่ให้บริการ 6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ |

ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านไอซีที  :  โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด ประกันคุณภาพการศึกษา และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความต้องการของระบบ

ด้านฮาร์ดแวร์	คอมพิวเตอร์ลูกข่าย	จำนวน	4 เครื่อง		งบประมาณ 	200,000 	บาท

เครื่องอ่านบาร์โค้ด		จำนวน 	2 เครื่อง		งบประมาณ 	  30,000 	บาท

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	จำนวน	1 เครื่อง		งบประมาณ 	  35,000 	บาท

ด้านบุคลากร	ผู้ดูแลระบบ		จำนวน 	1 คน		งบประมาณ	  78,720 	บาท/ปี

ด้านเครือข่าย	เครือข่ายไร้สาย		จำนวน 	4 เครื่อง		งบประมาณ 	  32,000 	บาท

อื่นๆ		สติ๊กเกอร์ทำบาร์โค้ด	จำนวน	10 ชุด		งบประมาณ 	    5,000 	บาท

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	จำนวน	1 เครื่อง		งบประมาณ 	150,000 	บาท

หมึกพิมพ์เลเซอร์สี		จำนวน 	3 ชุด		งบประมาณ 	100,000 	บาท

งบประมาณรวมทั้งสิ้น   	 630,720 	บาท

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์การใช้งาน | รูปแบบการ จัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | หน่วยงาน เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ด้านบุคลากร | 1.เพื่อการบริการวิชาการ | 1.เทปแบ๊คอัพ | มากกว่า 100 Gb | 1.วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม | วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม | - |
| 2.ด้านผลการวิจัย | 2.ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย และโครงการแหลมผักเบี้ยฯ | 2.ซีดีรอม |  | 2.โครงการแหลมผักเบี้ยฯ |  | - |
| 2.ด้านการบริการวิชาการ |  | 3.ดิสเก๊ตต์ |  |  |  | - |