ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป :โครงการจัดทำระบบสารสนเทศและปรับปรุงเครือข่ายงานบริหารกลาง วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

| ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ไอซีทีของ มก. | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สอดคล้องตาม ## ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 และ ยุทธศาสตร์ที่ 7 | 1. เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานให้สอดคล้องกับ เทคโนโลยีและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 2. เพื่อให้บริการงานด้านการเงิน การบัญชี และ พัสดุแก่บุคลากรในวิทยาลัยมีความสะดวก รวดเร็ว 3. เพื่อจัดสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีความ รวดเร็วและสะดวกในการเรียกหาข้อมูล 4. .เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการวิชาการ ให้กับนิสิตและบุคคลภายนอก | 1. บุคลากรสามารถเรียนรู้วิธีการ ทำงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 2. การบริการงานด้านการเงิน การ บัญชี และพัสดุในวิทยาลัยมีความ สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 3. นำระบบ e-office มาใช้ใน วิทยาลัยให้ได้ภายในปี 2549 4. ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการ รองรับกับบุคลากร และนิสิต ใน ระดับปริญญาโท และเอก ได้อย่าง ทั่วถึง | 1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ตาม แผนงานของ มก. 2. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบและเสนอ รายงานแก่ผู้ดูแลเพื่อหาแนวทาง เสริมสร้างสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ 3. ดำเนินการกำหนดระบบเลขที่สมุด รายวันทั่วไป เพื่อแยกบันทึก รายการในแต่ละเล่มให้เหมือนกับ สมุดรายวันเฉพาะ 4. จัดทำระเบียนฐานข้อมูลทางด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุ 5. ติดตั้งระบบเครือข่ายเพิ่มเติมภายใน วิทยาลัย 6. ติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายภายในวิทยาลัย 7. .เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และ ความรวดเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในวิทยาลัย 8. วางระบบเครือข่ายให้กับหน่วยงานใน กำกับ ได้แก่ โครงการศึกษาวิจัยและ พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ | 1. การทำงานมีความสะดวก ถูกต้อง แม่นยำ 2. ผู้บริหารได้รับข้อมูลสำหรับนำมา วิเคราะห์ปัญหาหรือตัดสินใจในการ กำหนดนโยบายต่างๆ ได้ 3. ระยะเวลาการรายงานข้อมูล 4. ปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลือง (อาทิ หมึกพิมพ์ กระดาษ) ในสำนักงานลด จำนวนลง 5. จำนวนลูกข่ายในระบบเครือข่าย วิทยาลัยฯ 6. จำนวนผู้ใช้บริการในระบบเครือข่าย 7. ฐานข้อมูลและระบบ web site ของ วิทยาลัยฯ 8. จำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์ เครือข่าย และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ |

2.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และปรับปรุงระบบเครือข่าย ภายในวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความต้องการของระบบ

ด้านฮาร์ดแวร์	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	จำนวน	1 เครื่อง		งบประมาณ 		100,000 	บาท

คอมพิวเตอร์ลูกข่าย	จำนวน	3 เครื่อง		งบประมาณ 		150,000 	บาท

ด้านซอฟต์แวร์	บัญชีและการเงิน		จำนวน  1 โปรแกรม 	งบประมาณ 		50,000	บาท

ด้านบุคลากร	ผู้ดูแลระบบ		จำนวน 1 คน		งบประมาณ 		78,720 	บาท/ปี

ด้านเครือข่าย	เครือข่ายไร้สาย		จำนวน 13 เครื่อง		งบประมาณ 		65,000 	บาท

งบประมาณรวมทั้งสิ้น	443,720 	บาท

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์การใช้งาน | รูปแบบการ จัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | หน่วยงาน เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ด้านบุคลากร | 1.เพื่อการบริหารโครงการ | 1.เทปแบ๊คอัพ | มากกว่า100 Gb | วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม | วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม | - |
| 2. ด้านการเงินและการบัญชี | 2.เพื่อการศึกษาวิจัย | 2.ซีดีรอม |  |  | (สำนักงานเลขานุการ) | - |
| 3. ด้านผลการวิจัย | 3.เพื่อการบริการวิชาการ | 3.ดิสเก๊ตต์ |  |  |  | - |
| 4. ด้านการบริการวิชาการ |  |  |  |  |  | - |