เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549-2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ   โครงการจัดทำระบบสารสนเทศและปรับปรุงเครือข่าย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส.

หัวหน้าโครงการ  ผศ.ชูเกียรติ  รักซ้อน

วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด  วันที่  8  ตุลาคม  พ.ศ.  2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ   สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส.

สถานที่ติดต่อได้   สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส.

โทรศัพท์   0 -3428-1655 และ 0-3435-1904 โทรสาร 0-3428-1655

อีเมล์ –eatkps@ku.ac.th

ประเภทโครงการ   โครงการใหม่

วันเริ่มต้นโครงการ   1 ตุลาคม 2549  วันสิ้นสุดโครงการ  30 กันยายน 2551

ระยะเวลาดำเนินการ    3 ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

1. บุคลากร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส.

2. ผู้บริหาร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส.

3.  ผู้ขอใช้บริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และประหยัด

2.  ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการ วิเคราะห์ปัญหาหรือตัดสินใจในการ กำหนดนโยบาย

3. บุคลากรมีความรู้และความชำนาญในการใช้งานระบบสารสนเทศ

4. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม

14,367,620.00 บาท  (สิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป :โครงการจัดทำระบบสารสนเทศและปรับปรุงเครือข่าย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

| ยุทธศาสตร์ ไอซีทีของ มก. | # วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สอดคล้องตาม |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | # 1.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย | # 1.ให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัยเหมาะสมกับการใช้งานด้านการบริหารจัดการ | 1.สำรวจปริมาณข้อมูล และจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้ปฏิบัติการ 2. จัดระบบที่จะใช้เก็บข้อมูลสำรอง (Backup) 3.จัดหาอุปกรณ์ 4.ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 5.จัดสรรทรัพยากรด้าน ไอซีที ให้สอดคล้องกับการใช้งาน 6. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนงานของ มก. 7.จัดหาผู้ดูแลระบบเครือข่าย | 1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมถึงทุกอาคาร 2.มีเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | # 1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ | - เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรให้ใช้ ไอซีที เพื่อดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สร้างสิ่งแวดล้อมด้านการทำงานให้มีรูปแบบการใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น - ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ประโยชน์จาก ไอซีที |  | 1.มีการอบรมบุคลากรด้าน ไอซีที 2.แผนจัดหาทรัพยากรด้านไอซีทีให้สอดคล้องกับการใช้งาน |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 1.พัฒนาระบบการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ โดยใช้ไอซีที เป็นเครื่องมือ | 1. ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้ ไอซีทีในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น |  | 1.ขีดความสามารถและการปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้ 2.การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 1.พัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ให้มีความพร้อมในการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ | 1. พัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร e-Meeting |  | 1.จำนวนระบบงานทีเพิ่มขึ้น 2.ขีดความสามารถของระบบ 3.ความนิยมในการใช้งาน |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 | 1.เพื่อขยายโอกาสในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการชุมชน | 1.สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน |  | 1.สัญญาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 | 1.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลทางการเกษตร | 1. ส่งเสริมให้มีการใช้ Knowledge base และ Web based |  | 1.ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน 2.ระบบการจัดเก็บ การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ |

ส่วนที่ 2  ความต้องการของระบบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

#### 2.1 ความต้องการระบบของโครงการ

| ลำ | ชื่อโครงการ / รายการครุภัณฑ์ | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | ปี 2549 |  | ปี 2550 |  | ปี 2551 |  | รวมทั้งสิ้น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดับ |  |  |  | จำนวน | ราคารวม | จำนวน | ราคารวม | จำนวน | ราคารวม |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงเครือข่ายภายใน ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10,000 |
| 1.1 | 4.2 เดินสาย UTP บริเวณหอพัก A,B,C,D และห้องหมากเขียว |  | 10,000 |  | 10,000 |  | 0 |  | 0 | 10,000 |
| 2 | โครงการพัฒนาบุคลากร |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 722,720 |
| 2.1 | 3.1 เจ้าหน้าที่ดูแลเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ | อัตรา / ปี | 87,120 | 1 | 87,120 | 1 | 87,120 | 1 | 87,120 | 261,360 |
| 2.2 | 3.2 เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการสารสนเทศและซ่อมบำรุงเครือข่าย | อัตรา / ปี | 87,120 | 1 | 87,120 | 1 | 87,120 | 1 | 87,120 | 261,360 |
| 2.3 | 3.3 ฝึกอบรมบุคลากรระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ |  | 200,000 |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 0 | 200,000 |
| 3 | โครงการระบบเครือข่ายไร้สาย |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200,000 |
| 3.1 | 4.1 ระบบเครือข่ายไร้สาย |  | 200,000 |  | 200,000 |  | 0 |  | 0 | 200,000 |
| 4 | โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและข้อมูลสำรองส่วนกลาง |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1,730,000 |
| 4.1 | 1.1 Notebook (ทุกฝ่าย+วิเคราะห์) | เครื่อง | 80,000 | 2 | 160,000 | 2 | 160,000 | 1 | 80,000 | 400,000 |
| 4.2 | 1.2 เครื่อง PC พร้อมอุปกรณ์โต๊ะ+เก้าอี้ | ชุด | 55,000 |  | 0 | 4 | 220,000 | 2 | 110,000 | 330,000 |
| 4.3 | 2.1 โปรแกรมด้านการเงินบัญชี วัสดุและการใสถานที่ | โปรแกรม | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |  | 0 |  | 0 | 1,000,000 |
| 5 | โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทางการเกษตรสู่ระดับชาติ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 415,000 |
| 5.1 | 1.18 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์โต๊ะ+เก้าอี้ | เครื่อง | 55,000 |  | 0 | 3 | 165,000 |  | 0 | 165,000 |
| 5.2 | 2.2 โปรแกรมด้านการฝึกอบรม | โปรแกรม | 150,000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 150,000 | 150,000 |
| 5.3 | 3.3 ฝึกอบรมบุคลากรระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 0 |  | 0 | 100,000 |
| 6 | โครงการปรับปรุงระบบเสียง(ห้องตัดต่อ ห้องบันทึกเสียง |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8,077,000 |
| 6.1 | 1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ตัดต่อเสียง | เครื่อง | 800,000 |  | 0 | 1 | 800,000 |  | 0 | 800,000 |
| 6.2 | 1.12 Computer Multi Media PD | ชุด | 430,000 |  | 0 | 1 | 430,000 |  | 0 | 430,000 |
| 6.3 | 1.13 Computer Power Mac | เครื่อง | 102,000 |  | 0 | 1 | 102,000 |  | 0 | 102,000 |
| 6.4 | 1.14 เครื่อง Writer CD | เครื่อง | 30,000 |  | 0 | 1 | 30,000 |  | 0 | 30,000 |
| 6.5 | 1.4 เครื่อง PC พร้อมอุปกรณ์โต๊ะ+เก้าอี้ | เครื่อง | 55,000 |  | 0 | 1 | 55,000 |  | 0 | 55,000 |
| 6.6 | 1.5 เครื่องผสมสัญญาณเสียง Digital | เครื่อง | 510,000 |  | 0 | 1 | 510,000 |  | 0 | 510,000 |
| 6.7 | 1.6 เครื่องขยายสัญญาณเสียง | เครื่อง | 80,000 |  | 0 | 1 | 80,000 |  | 0 | 80,000 |
| 6.8 | 1.7 ลำโพง 2 ทาง | ตัว | 15,000 |  | 0 | 2 | 30,000 |  | 0 | 30,000 |
| 6.9 | 1.8 ค่าอุปกรณ์และค่าดำเนินการในการติดตั้ง |  | 200,000 |  | 0 |  | 200,000 |  | 0 | 200,000 |
| 6.10 | 1.9 กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 3 -CCD พร้อมอุปกรณ์ | ชุด | 850,000 |  | 0 | 1 | 850,000 |  | 0 | 850,000 |
| 6.11 | 1.10 ชุดตัดต่อเทปโทรทัศน์ระบบดิจิตอล | ชุด | 3,140,000 |  | 0 | 1 | 3,140,000 |  | 0 | 3,140,000 |
| 6.12 | 1.11 เครื่องตัดต่อเทประบบคอมพิวเตอร์ | ระบบ | 1,850,000 |  | 0 | 1 | 1,850,000 |  | 0 | 1,850,000 |
| 7 | โครงการปรับปรุงระบบการพิมพ์ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3,212,900 |
| 7.1 | 1.15 เครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh,PC Color Printer และScaner | เครื่อง | 2,337,900 |  | 0 | 1 | 2,337,900 |  | 0 | 2,337,900 |
| 7.2 | 1.16 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC | เครื่อง | 55,000 |  | 0 | 1 | 55,000 |  | 0 | 55,000 |
| 7.3 | 1.17 เครื่องปรู๊ฟสีระบบดิจิตอล | เครื่อง | 570,000 |  | 0 | 1 | 570,000 |  | 0 | 570,000 |
| 7.4 | 2.3 โปรแกรมด้านงานพิมพ์ | โปรแกรม | 150,000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 150,000 | 150,000 |
| 7.5 | 3.3 ฝึกอบรมบุคลากรระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ |  | 100,000 |  | 0 |  | 100,000 |  | 0 | 100,000 |
|  | รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 1,744,240 |  | 11,959,140 |  | 664,240 | 14,367,620 |

#### 2.2 โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | หน่วยงานเจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ด้านบุคลากร | 1.เพื่อการบริหารโครงการ | 1.Digital File | มากกว่า100 Gb | สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน | สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน |  |
| 2. ด้านการเงินและการบัญชี | 2.เพื่อการบริหารโครงการ | 2.ซีดีรอม |  |  |  |  |
| 3. ด้านการบริการวิชาการ | 3. เพื่อการบริการวิชาการ | 3.ดิสเก๊ตต์ |  |  |  |  |

#### 2.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

ความต้องการของระบบ

1.	ฮาร์ดแวร์  	จำนวน 18 รายการ	งบประมาณ 	11,934,900	บาท

2. 	ซอร์ฟแวร์ 	จำนวน 3 รายการ	งบประมาณ 	  1,300,000	บาท

3. 	ด้านบุคลากร 	ผู้ดูแลระบบ 2 อัตรา	งบประมาณ  	     522,720	บาท

ฝึกอบรมบุคลากรฯ	งบประมาณ  	     400,000	บาท

#### 4 	ด้านเครือข่าย 	งบประมาณ 	งบประมาณ  	     210,000	บาท

ส่วนที่ 3  ข้อมูลด้านไอซีที

3.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

ความต้องการของระบบ

| 1. ฮาร์ดแวร์ | จำนวน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Notebook (ทุกฝ่าย+วิเคราะห์) | 5 เครื่อง | 400,000.00 |
| 1.2 เครื่อง PC พร้อมอุปกรณ์โต๊ะ+เก้าอี้ | 11 ชุด | 605,000.00 |
| 1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ตัดต่อเสียง | 1 เครื่อง | 800,000.00 |
| 1.5 เครื่องผสมสัญญาณเสียง Digital | 1 เครื่อง | 510,000.00 |
| 1.6 เครื่องขยายสัญญาณเสียง | 1 เครื่อง | 80,000.00 |
| 1.7 ลำโพง 2 ทาง | 2 ตัว | 30,000.00 |
| 1.8 ค่าอุปกรณ์และค่าดำเนินการในการติดตั้ง |  | 200,000.00 |
| 1.9 กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 3 -CCD พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 1 ชุด | 850,000.00 |
| 1.10 ชุดตัดต่อเทปโทรทัศน์ระบบดิจิตอล | 1 ชุด | 3,140,000.00 |
| 1.11 เครื่องตัดต่อเทประบบคอมพิวเตอร์ | 1 ระบบ | 1,850,000.00 |
| 1.12 Computer Multi Media PD | 1 ชุด | 430,000.00 |
| 1.13 Computer Power Mac | 1 เครื่อง | 102,000.00 |
| 1.14 เครื่อง Writer CD | 1 เครื่อง | 30,000.00 |
| 1.15 เครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh,PC Color Printer, Printer สีเดียว,Scaner | 1 เครื่อง | 2,337,900.00 |
| 1.17 เครื่องปรู๊ฟสีระบบดิจิตอล | 1 เครื่อง | 570,000.00 |
| รวม |  | 11,934,900 |
| 2. ซอร์ฟแวร์ |  |  |
| 2.1 โปรแกรมด้านการเงินบัญชี วัสดุและการใช้สถานที่ |  | 1,000,000.00 |
| 2.2 โปรแกรมด้านการฝึกอบรม |  | 150,000.00 |
| 2.3 โปรแกรมด้านงานพิมพ์ |  | 150,000.00 |
| รวม |  | 1,300,000 |
| 3. ด้านบุคลากร |  |  |
| 3.1 เจ้าหน้าที่ดูแลเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ | 1 อัตรา | 261,360.00 |
| 3.2 เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการสารสนเทศและซ่อมบำรุงเครือข่าย | 1 อัตรา | 261,360.00 |
| 3.3 ฝึกอบรมบุคลากรระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ |  | 400,000.00 |
| รวม |  | 922,720.00 |
| 4. ด้านเครือข่าย |  |  |
| 4.1 ระบบเครือข่ายไร้สาย |  | 200,000.00 |
| 4.2 เดินสาย UTP บริเวณหอพัก A,B,C,D และห้องหมายเขียว |  | 10,000.00 |
| รวม |  | 210,000.00 |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  | 14,367,620 |