เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2549-2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. ชื่อโครงการ   โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศงานธุรการ ประกันคุณภาพการศึกษา กิจการนิสิต บริการ

ศึกษา การเงินบัญชี พัสดุ และประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน

2. หัวหน้าโครงการ  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ์ คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  คณะเกษตร กำแพงแสน

4. สถานที่ติดต่อได้ คณะเกษตร กำแพงแสน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

5. โทรศัพท์ 034-35406 โทรสาร 034-351406 ต่อ 117

6. อีเมล์   agrsbc@ku.ac.th

7. ประเภทโครงการ   โครงการใหม่

8. วันเริ่มต้นโครงการ   1 ตุลาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2551

9. ระยะเวลาดำเนินการ    3   ปี

10.กลุ่มเป้าหมาย

1.  เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกันคุณภาพการศึกษา กิจการนิสิต บริการศึกษา การเงินบัญชี พัสดุ และ

ประชาสัมพันธ์  ประกันคุณภาพ และประชาสัมพันธ์

2.  ผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน

3.  บุคลากรและนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน

4.  บุคคลทั่วไป

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เพื่อพัฒนางานและเจ้าหน้าที่ธุรการ ประกันคุณภาพการศึกษา กิจการนิสิต บริการศึกษา การเงิน

บัญชี พัสดุ และประชาสัมพันธ์  ประกันคุณภาพ และประชาสัมพันธ์ได้พัฒนางานสู่ระบบสารสนเทศ

2.  เพื่อเผยแพร่และบริการด้วยระบบสารสนเทศของคณะอย่างยั่งยืน

12. งบประมาณสนับสนุนโดยรวม	925,860 	บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ชื่อโครงการ :  โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศงานธุรการ ประกันคุณภาพการศึกษา กิจการนิสิต บริการ ศึกษา การเงินบัญชี พัสดุ และประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สอดคล้องตาม ## ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ## และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 1. พัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลด้านต่างๆ เช่น การเรียน การสอนการบริหารงานงานบริการวิชาการ งานวิจัย ของคณะให้เป็นปัจจุบันในระบบสารสนเทศ 2. เพื่อเผยแพร่และบริการด้วยระบบสารสนเทศ ของคณะอย่างยั่งยืน 3. เพื่อรวบรวมข้อมูลของคณะในทุกด้านให้มีความ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4. เพื่อให้การบริการงานด้านต่างๆมีความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง | 1. เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างระบบ ฐานข้อมูล (การเก็บข้อมูลฝ่าย ต่างๆ)ของ คณะเกษตร กำแพงแสนให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 2. เพื่อให้คณะเกษตร กำแพงแสนมีระบบข้อมูล พื้นฐานด้านต่างๆที่สามารถตอบสนองการ เรียนการ สอน การบริหาร และการวิจัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ให้บุคลากรสามารถนำความรู้ด้านไอซีทีไป ประยุกต์ใช้ ในการทำงานและการดำเนินชีวิต ในปัจจุบันได้ 4. สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ และการดำเนินงานของคณะเกษตร กำแพงแสน ในระยะเวลาต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ สนใจได้รับทราบอย่างมีศักยภาพและ ประสิทธิภาพในระบบสารสนเทศ | # 1. การจัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือ และ การติดตั้งระบบ # เครือข่ายเพื่อการใช้งาน # 2. การจัดทำ(ออกแบบ)รูปแบบการเก็บข้อมูลของฝ่าย # ต่างๆ เพื่อการกรอกข้อมูลได้ตลอดเวลา 3. จัดทำเอกสารชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล (แบบฟอร์ม ตัวอย่าง) ให้บุคลากรของคณะ ทราบ 4. จัดทำ/รวบรวมข้อมูลของคณะให้เป็น ปัจจุบัน 5. ติดตั้งระบบเครือข่าย และให้ความรู้กับบุคลากร ในการใช้งานและมารยาทในการใช้งานในระบบ เครือข่ายได้อย่างถูกต้อง 6. การจัดทำระบบสารสนเทศ การออกแบบ โปรแกรม จัดสร้างรูปแบบระบบ ที่ให้มีความคล่องตัวในการ ให้บริการ สะดวก รวดเร็ว ต่อการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วยสาระเนื้อหาที่หลากหลาย น่าสนใจ ครอบคลุมทั้งการให้ความรู้ การให้บริการ ข่าวสารต่างๆ ของคณะเกษตร กำแพงแสน 7. วางรูปแบบเพื่อการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศกับ หน่วยอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 1. การทำงานมีความสะดวก ถูกต้อง แม่นยำ 2. ผู้บริหารได้รับข้อมูลสำหรับนำมา วิ เคราะห์และตัดสินใจในการกำแหนด นโยบาย 3. ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละงาน 4. สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการ 5. ขีดความสามารถของระบบ 6. จำนวนข้อมูลที่ให้บริการ 7. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ |

ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านไอซีที

2.1   โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศงานธุรการ ประกันคุณภาพการศึกษา กิจการนิสิต บริการ ศึกษา การเงินบัญชี พัสดุ และประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คณะเกษตร กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

ความต้องการของระบบ

ด้านฮาร์ดแวร์	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	จำนวน	1   เครื่อง		งบประมาณ 	135,000 	   	บาท

คอมพิวเตอร์ลูกข่าย	จำนวน	18  เครื่อง	งบประมาณ 	450,000 	  	 บาท

เครื่องอ่านบาร์โค้ด		จำนวน 	2   เครื่อง		งบประมาณ 	  60,000 	  	 บาท

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	จำนวน	1   เครื่อง		งบประมาณ 	  35,000 	   	บาท

ด้านบุคลากร	ผู้ดูแลระบบ		จำนวน 	1    คน		งบประมาณ	  78,720 	   	บาท/ปี

ด้านเครือข่าย	เครือข่ายไร้สาย		จำนวน 	10  เครื่อง	งบประมาณ 	  30,000 	   	บาท

อื่นๆ		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ	จำนวน	1   เครื่อง		งบประมาณ 	  39,700	   	บาท

งบประมาณรวมทั้งสิ้น   925,860 	บาท

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์การใช้งาน | รูปแบบการ จัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | หน่วยงาน เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ด้านบุคลากร | 1.เพื่อการบริการวิชาการ | 1.ฮาร์ดดิส | มากกว่า 100 Gb | 1.คณะเกษตร กำแพงแสน | คณะเกษตร กำแพงแสน (สำนักงานเลขานุการ) |  |
| 2.ด้านผลการวิจัย | 2.ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย และโครงการแหลมผักเบี้ยฯ | 2.ซีดีรอม |  | 2.ภาควิชาในสังกัด |  |  |
| 3.ด้านการบริการวิชาการ |  | 3.ดิสเก๊ตต์ |  |  |  |  |