เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549-2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ         โครงการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายด้วยระบบสายใยแก้วนำแสงมายังอาคาร งานยานพาหนะและบริการเครื่องจักรกล

หัวหน้าโครงการ  ผู้อำนวยการกองธุรการ (กำแพงแสน)

วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด   26  สิงหาคม 2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ    งานยานพาหนะและบริการเครื่องจักรกล กองธุรการ (กำแพงแสน)

สถานที่ติดต่อได้    งานยานพาหนะและบริการเครื่องจักรกล กองธุรการ (กำแพงแสน)

หมายเลขโทรศัพท์ 3193-4 , 034-351879

ประเภทโครงการ           ใหม่                          ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ   1  ตุลาคม 2549     วันที่สิ้นสุดโครงการ  1 กันยายน 2549

ระยะเวลาดำเนินการ  1  ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

1.  บุคลากรของงานยานพาหนะและบริการเครื่องจักกล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

# ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้งานยานพาหนะและบริการเครื่องจักกล กองธุรการ (กำแพงแสน) มีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายด้านไอซีทีที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองการบริหารงานด้านบุคลากร ด้านการเงิน-บัญชี และรับทราบหนังสือเวียนแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบของมหาวิทยาลัย

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม   280,000  บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป : โครงการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายด้วยระบบสายใยแก้วนำแสงมายังอาคาร งานยานพาหนะและบริการเครื่องจักรกล

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สอดคล้องตาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 | - เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายด้วยสายใยแก้วนำแสงมายังอาคารที่ทำการงานยานพาหนะและบริการเครื่องจักรกล | 1. บุคลากรของงานสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้และสามารถนำไปใช้พัฒนาในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - บุคลากรภายสามารถเรียนรู้วิธีการทำงานคล้องกับเทคโนโลยีและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง - การบริการงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ รวมทั้งระบบหนังสือเวียนภายในวิทยาเขตมีความสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว | - ศึกษาหาแนวทางและความต้องการใช้งาน - ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ - ติดตั้งระบบ - ทดสอบการทำงาน | - เปิดให้บริการใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง - ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน |

2.1  ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ ขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายด้วยระบบสายใยแก้วนำแสงมายังอาคาร งานยานพาหนะและบริการเครื่องจักรกล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   สำนักบริการคอมพิวเตอร์ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์   อุปกรณ์เครือข่าย			จำนวน   1  ชุด	             งบประมาณ    30,000  บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน		จำนวน   1   เครื่อง	งบประมาณ     30,000  บาท.

ด้านซอฟต์แวร์............................			จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านบุคลากร............................			จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านเครือข่าย     ระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง	จำนวน   1  ระบบ		งบประมาณ    170,000  บาท

ระบบเครือข่ายภายในอาคาร	จำนวน    10  จุด		งบประมาณ    50,000  บาท

อื่นๆ  ............................				จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

รวมงบประมาณทั้งสิ้น     280,000  บาท

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) | - | - |

หากมีหลายระบบให้เพิ่มต่อ....