เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549-2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ      โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน และการบริการ วิทยาเขตกำแพงแสน  (e-Archive)

หัวหน้าโครงการ   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)

วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด  31 สิงหาคม 2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)

สถานที่ติดต่อได้    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)

หมายเลขโทรศัพท์  034-351395 , 034-281094-6 ต่อ 121  ภายใน 3125, 3261-3 ต่อ 121

ประเภทโครงการ           ใหม่                          ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ   1  ตุลาคม 2549     วันที่สิ้นสุดโครงการ  30 กันยายน 2551

ระยะเวลาดำเนินการ  3  ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

1.  บุคลากรของวิทยาเขตกำแพงแสน และหน่วยงานต่าง  ๆ ภายในวิทยาเขต

2.  นิสิตวิทยาเขตกำแพงแสนทุกระดับ

3.  บุคลากรจากภายนอกที่มาขอรับบริการ และสาธารณชนทั่วไป

# ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

อาจารย์ บุคลากรและนิสิตมีความพร้อมในการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  และสมารถให้บริการสารสนเทศให้กับสารธารณชนได้

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม  600,000    บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน และการบริการ วิทยาเขตกำแพงแสน  (e-Archive)

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สอดคล้องตาม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 และ ยุทธศาสตร์ที่ 7 | - เพื่อจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลต่าง ๆ ทั้งการบริหาร การจัดการ และการบริการของวิทยาเขตกำแพงแสน - เพื่อรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต - จัดตั้ง Database server ของวิทยาเขตกำแพงแสน | - นิสิตและบุคลากรได้รับและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของวิทยาเขต ทั้งข้อมูลการบริหาร การจัดการ และการบริการ - ให้ทุกหน่วยงานภายในวิทยาเขตได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาเขต | - ศึกษาความต้องการของระบบ - จัดหาครุภัณฑ์ ทั้ง ฮาร์แวร์และซอฟแวร์ที่ต้องการ - จัดทำระบบ - ทดสอบการใช้งาน - เปิดให้บริการ - สำรองข้อมูล | - ความพึงพอใจของผู้ใช้ - เปิดให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง - ปริมาณการใช้งาน - ความรวดเร็ว สะดวก |

2.1  ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน และการบริการ วิทยาเขตกำแพงแสน  (e-Archive)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์   เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   จำนวน   2  เครื่อง	งบประมาณ    600,000  บาท

ด้านซอฟต์แวร์............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านบุคลากร............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านเครือข่าย............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

อื่นๆ  ............................		จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   600,000  บาท

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ด้านบุคลากร | 1. เพื่อการบริหาร | 1. ฮาร์ดดิสก์ | มากกว่า 100 Gb | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา (กพส.) |  |
| 2. ด้านการเงินการบัญชี | 2. เพื่อการบริหารจัดการ | 2. ซีดีรอม |  |  |  |  |
| 3. ด้านนิสิต | 3. เพื่อการเรียนการสอน | 3. ดิสก์เก็ตต์ |  |  |  |  |
| 4. ด้านผลการวิจัย | 4. เพื่อบริการวิชาการ |  |  |  |  |  |

หากมีหลายระบบให้เพิ่มต่อ....