เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549 - 2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

###### ชื่อโครงการ “โครงข่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน” ###### หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศร ทิพยรักษ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถานที่ติดต่อได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 034-351901-3 ประเภทโครงการ  ใหม่  ปรับปรุงจากเดิม วันที่เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2548 วันที่สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2551 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ) - นิสิต นักวิจัย เครือข่ายวิชาชีพ - เกษตรกร เจ้าของสัตว์เลี้ยง - ผู้บริหารและบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ###### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - เพิ่มประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน การวิจัย แลละเครือข่ายวิชาชีพ - เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ และการให้บริการ งบประมาณสนับสนุนโดยรวม 3,000,000.- บาท

ร่างผังแม่บทไอซีที (พ.ศ.2549-2551)

### คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

1.บทนำ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนสัตวแพทย์ชั้นนำของประเทศ มีศักยภาพในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน            ด้วยมีสถานที่ตั้งอยู่ในแหล่งปศุสัตว์ของภาคตะวันตก ซึ่งมีประชากรปศุสัตว์หนาแน่น ประกอบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้มีโครงข่ายสื่อสารรองรับที่มีเสถียรภาพ ซึ่งมีความเหมาะสมที่คณะสัตว-แพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศการสื่อสาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการเรียนการสอน การบริหาร การวิจัย และการเผยแพร่สู่ชุมชนและประชาชน         ทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับโครงการอินเตอร์เน็ตตำบลของรัฐบาล  ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรและการปศุสัตว์อีกทางหนึ่ง

2.วิสัยทัศน์ (VISION)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีความมุ่งมั่นและพร้อมนำร่องเข้าสู่ E-Faculty              เพื่อให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่ E-University อย่างสมบูรณ์

3.พันธกิจ (MISSION)

2.1 จัดตั้งหน่วยผลิตสื่อสารสนเทศ (ICT and  Media Unit) ซึ่งมีคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขต-กำแพงแสน เป็นผู้ผลิตสื่อเพื่อนำเข้าสู่เครือข่ายสารสนเทศของคณะฯ และดูแลระบบเครือข่ายของคณะ      โดยสอดคล้องกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ

2.2 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ด้านไอซีที

2.3 พัฒนานิสิตให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากไอซีที

2.4 จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดระบบบริหาร, ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสัตว์, ระบบ-สารสนเทศห้องสมุดคณะ, ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน

2.5 จัดทำเว็บไซด์ของคณะฯ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้และสารสนเทศด้านปศุสัตว์ และศาสตร์ทางด้านสัตวแพทย์

2.6 จัดให้มีพื้นที่สำหรับการใช้เครือข่ายไร้สาย เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และเพื่อใช้ประกอบในการประชุมรับทราบและพิจารณา

4.ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดตั้งระบบผลิตสื่อและระบบสารสนเทศ (Media and ICT Unit)

วัตถุประสงค์  ผลิตสื่อดิจิตอล หรือปรับเปลี่ยนสื่อรูปแบบอื่นให้เข้าสู่รูปแบบดิจิตอล เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการและใช้ประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน การฝึกอบรม การวิจัย การบริหารจัดการ และการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

# เป้าหมาย

1.ให้บุคลากรของภาควิชา หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ในการใช้งาน และสามารถ            ปรับเปลี่ยนเอกสารและสื่อให้เข้าสู่รูปแบบดิจิตอล

2. จัดตั้งและเปิดใช้ Server เพื่อใช้บริการสารสนเทศด้าน การบริหารจัดการ, ด้านสื่อและเนื้อหาด้านการเรียนการสอน,  ด้านบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์, และเว็บไซด์เผยแพร่ความรู้สู่ภายนอก

## ตัวชี้วัด

- มีการเก็บเอกสารข้อมูลในรูปแบบ e-document และ e-office และเปิดใช้งานได้

- มีระบบการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและปลอดภัย

- สามารถใช้ได้ตลอดเวลา (24 x 7 x 365)

- จำนวนผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์    พัฒนาให้บุคลากรมีความรู้และใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีไอซีที

## เป้าหมาย

1.ผลิตเนื้อหาเอกสารสื่อการสอนและอื่นๆ ในรูปแบบดิจิตอลเข้าสู่ระบบไอซีที เพื่อเข้าสู่ระบบ

E-Learning

2. มีคลังข้อมูลดิจิตอลในห้องสมุด ใช้ในการอ้างอิงสืบค้นสำหรับการค้นคว้า

3. ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องผลิตสื่อต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิตอลมากขึ้น

## ตัวชี้วัด

1. จำนวนการเข้าใช้บริการของอาจารย์และนักวิจัยเข้าใช้คลังข้อมูลดิจิตอลของห้องสมุด

2. จำนวนการเข้าใช้บริการของนิสิต เพื่อเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิคส์

3.มีสิ่งที่ผลิตใหม่เข้าสู่ระบบไอซีทีเพิ่มมากขึ้น

4. สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (24 x 7 x 365)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 อำนวยความสะดวกในการใช้ระบบไอซีที

วัตถุประสงค์     ให้สามารถจัดการเรียนการสอน จัดฝึกอบรม จัดการประชุม ที่สามารถเข้าถึงระบบไอซีทีโดยสะดวกและยืดหยุ่น

## เป้าหมาย

1.เพิ่มพื้นที่ใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย ให้ครอบคลุม  ห้องประชุม ห้องเรียนและอบรมสัมมนา           ห้องสมุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ประโยชน์ทางไอซีที

2.เพิ่มพื้นที่ใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย ให้ครอบคลุมพื้นที่ ส่วนกิจกรรมของนิสิตให้สามารถใช้ระบบไอซีทีได้ตลอด 24 ชั่วโมง

## ตัวชี้วัด

1. นิสิตสามารถใช้ระบบเครือข่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2.  มีกิจกรรมประชุม สัมมนา อบรม และการเรียนการสอน โดยใช้ประโยชน์จากไอซีที และ             เครือข่ายไร้สายเพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่ e-knowledge

วัตถุประสงค์    จัดทำระบบสารสนเทศ จัดเก็บความรู้ด้านสัตวแพทย์และปศุสัตว์ พร้อมทั้งระบบเครือข่ายสาขาวิชาชีพ

## เป้าหมาย

1.พัฒนา knowledge base และ webboard  หรือ FAQ (Frequency Ask Question) โดยจัดเก็บความรู้ด้านสัตวแพทย์และปศุสัตว์และอาหารปลอดภัย

2.ให้มีการใช้อย่างทั่วถึง  รายงานบุคลากรและสาขาวิชาชีพ

3.จำนวนข้อมูลไปยัง knowledge  mapping รายนามบุคลากร และสาขาวิชาชีพ

## ตัวชี้วัด

1. ความรวดเร็วในการใช้บริการ

2. จำนวนสมาชิก

3. มีสิ่งที่ผลิตใหม่เข้าสู่ระบบไอซีทีเพิ่มมากขึ้น

4. มีระบบจัดเก็บ knowledge base

### โครงการสำหรับแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2549-2551

ชื่อ/หน่วยงาน	คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ระยะเวลา ดำเนินงาน (ปี พ.ศ.) | งบประมาณ | ยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดตั้งหน่วยผลิตสื่อและระบบสารสนเทศ | - ผลิตสื่อดิจิตอล หรือปรับเปลี่ยนสื่อรูปแบบอื่นให้เข้าสู่รูปแบบดิจิตอล - จัดทำระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ อาทิเช่น ระบบจัดเก็บแฟ้มเอกสารงานสารบรรณ ระบบงานบุคคล ระบบงานพัสดุ ฯลฯ - จัดทำระบบฐานข้อมูลจัดเก็บสื่อและเนื้อหาการเรียนการสอน - จัดทำระบบสารสนเทศทางด้านโรงพยาบาลสัตว์ - เพิ่มพื้นที่ใช้ระบบเครือข่ายไร้สายและจำนวนจุดให้บริการการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ | ตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ 1 -4 | 2549-2551 |  | ยุทธศาสตร์ที่ 1 -4 | ตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 -4 |

ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านไอซีที

ระบุระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการทั้งหมดมี   1   ระบบ

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ  โครงการจัดตั้งหน่วยผลิตสื่อและระบบสารสนเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์ 	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย                     	จำนวน   3  เครื่อง	งบประมาณ	300,000.- บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ Work Station               	จำนวน  15 เครื่อง	งบประมาณ	285,000.- บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานด้านผลิตสื่อ         	จำนวน  1  เครื่อง	งบประมาณ	200,000.-  บาท

กล้องถ่ายวิดีโอดิจิตอล                         	จำนวน  1  เครื่อง	งบประมาณ	  50,000.-  บาท

เครื่องพิมพ์                                            	จำนวน  1  เครื่อง	งบประมาณ	  50,000.-  บาท

ด้านซอฟแวร์	โปรแกรมตัดต่อระบบมัลติมีเดีย               	จำนวน  1  ชุด	งบประมาณ	  50,000.-  บาท

ด้านบุคลากร	วิศวกรคอมพิวเตอร์ (เดือนละ 20,000.-บาท/3 ปี)  จำนวน  1  คน	งบประมาณ   720,000.-  บาท

ด้านเครือข่าย	access  point	จำนวน  3  ชุด	งบประมาณ	  15,000.-  บาท

อื่น ๆ	จำนวน..................	งบประมาณ...................................

#### โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์การใช้งาน | รูปแบบการ ##### จัดเก็บข้อมูล | ปริมาณ ข้อมูล | หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สื่อการเรียนการสอนอิเลคทรอนิคส์ | ส่งเสริมการเรียนการสอน | สื่อบันทึก CD-ROM | - | คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | ระบบงานด้านการผลิตสื่อ อิเลคทรอนิคส์ |
| หนังสือเวียน เอกสารงาน ด้านสารบรรณต่างๆ | สะดวกในการจัดเก็บและ ค้นหาเอกสาร , การทำ รายการในรูปแบบต่างๆ (MIS) | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 200-500 เอกสาร ต่อวัน | คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | ระบบจัดเก็บแฟ้มเอกสาร งานสารบรรณ |
| สื่อการเรียนการสอนอิเลคทรอนิคส์ | ส่งเสริมการเรียนการสอน สะดวกในการจัดเก็บ และค้นหา , การทำรายการใน รูปแบบต่างๆ (MIS) | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | - | คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บสื่อและ เนื้อหาการเรียนการสอน |
| แฟ้มประวัติสัตว์ป่วยและเจ้าของสัตว์ ผู้มารับบริการ รวมถึงข้อมูลด้านการแพทย์สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อมูลผลทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูล ด้านการตรวจวินิจฉัย ข้อมูลด้านการศัลยกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่วย | สะดวกในการจัดเก็บและค้นหา , การทำรายการใน รูปแบบต่างๆ (MIS) , การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงระบาดวิทยา | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | - | คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | ระบบสารสนเทศทางด้าน โรงพยาบาลสัตว์ |

ส่วนที่ 3  ส่วนสภาพปัจจุบันของโครงการ (หากเป็นการปรับปรุงจากเดิม)

  - ด้านฮาร์ดแวร์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - ด้านซอฟต์แวร์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - ด้านบุลากร

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - ด้านเครือข่าย

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………