เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549-2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ ...........E-library..................................................................

หัวหน้าโครงการ ..รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน    วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด ...27 สิงหาคม 2547หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ......หอสมุดกลาง กำแพงแสน

สถานที่ติดต่อได้ ....มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

หมายเลขโทรศัพท์ .....034  281087

ประเภทโครงการ            ใหม่                          ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ .    ตุลาคม 2548		  วันที่สิ้นสุดโครงการ ......กันยายน 2551

ระยะเวลาดำเนินการ .......3	 ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

1. นิสิต และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

2. นิสิต และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. บุคคลทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศบางประเภทได้ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

2. มีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ ให้สามารถสืบค้นได้ภายในครั้งเดียว (One stop searching)

3. มีการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน ของสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

4.  มีบริการรูปแบบใหม่ที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้

5. ลดภาระงานบริการ ทำให้สามารถมอบหมายงานใหม่แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความเป็นห้องสมุดอัตโนมัติ

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม 	11,456,000	 บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาไปสู่ e-Knowledge | 1. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ โดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือประกอบ 2. พัฒนาการให้บริการ เพื่อเกิดความสะดวก รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาข้อจำกัดของอัตรากำลัง | 1. พัฒนาสารสนเทศในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการโดยไม่มีข้อจำกัด 2. พัฒนาประสิทธิภาพการสืบค้นสารสนเทศ 3. เพิ่มมูลค่าให้กับระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมทางเทคโนโลยี เพื่อการให้บริการ 5. เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดของอัตรากำลัง | 1. สร้าง E-special report content ของวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อให้บริการออนไลน์ 2. การจัดการ electronic resources จากหลายแห่งให้สามารถสืบค้นภายในครั้งเดียว 3. จัดทำ syllabus plus ให้กับวิชาต่างๆ ใน e-learning ที่เปิดสอน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน 4. พัฒนาโปรแกรมดำเนินการบริการยืมระหว่างห้องสมุด 5. การพัฒนา Networking และ computer 6. การจัดหาอุปกรณ์ การยืม-คืนด้วยตนเอง (Self circulation) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ | 1. มีเอกสารปัญหาพิเศษฉบับเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการออนไลน์ 2. ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศออนไลน์จากหลายแหล่งได้พร้อมกัน 3. มีการเชื่อมโยงเอกสารอ้างอิงใน course syllabus กับแหล่งข้อมูล 4. มีโปรแกรมดำเนินการบริการยืมระหว่างห้องสมุด 5. มีการพัฒนาระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ของหอสมุดกลาง 6. มีบริการself circulation |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้าน ไอซีที

ระบุระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการทั้งหมดมี ...6...... ระบบ

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ ...E-special report content

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ............หอสมุดกลาง กำแพงแสน และภาควิชาที่มีโครงการปัญหาพิเศษสำหรับนิสิตปริญญาตรี...............................................

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์ .....Server ....................	จำนวน ....1 เครื่อง.................	งบประมาณ ....300,000  บาท

Hard disc backup       จำนวน     1 ชุด                      งบประมาณ     200,000  บาท

ด้านซอฟต์แวร์.........................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านบุคลากร..... .......................	จำนวน ......1 คน................	งบประมาณ ....342,000  บาท

ด้านเครือข่าย............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

อื่นๆ  .....ค่ากระแสไฟฟ้า......		จำนวน ......................	งบประมาณ ....100,000  บาท

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปัญหาพิเศษนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน | นิสิตและผู้สนใจสามารถสืบค้นภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย | PDF file | ปี 2540-2550 | หอสมุดกลาง กำแพงแสน และภาควิชาที่มีโครงการปัญหาพิเศษสำหรับนิสิต | มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ |  |

2.2  ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ ...Electronic Resource Management............................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ..หอสมุดกลาง กำแพงแสน และสำนักหอสมุด บางเขน.....................................................................

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์ ............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านซอฟต์แวร์  Electronic resource management 	จำนวน ....1 ระบบ..............	งบประมาณ ....1,500,000   บาท

ด้านบุคลากร............................	จำนวน .......1 คน...............	งบประมาณ ......432,000  บาท

ด้านเครือข่าย............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

อื่นๆ  ............................		จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e-journal e-book | สามารถสืบค้นข้อมูลหลายแหล่งได้พร้อมกัน | Hyper link | - | 1. หอสมุดกลาง กำแพงแสน 2. สำนักหอสมุด บางเขน | 1. บริษัทผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 2. สำนักหอสมุด บางเขน 3. หอสมุดกลาง กำแพงแสน |  |

2.3  ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ  ...Syllabus Plus........................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ..หอสมุดกลาง กำแพงแสน งานบริการการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน....................

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์ ............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านซอฟต์แวร์  ………………	จำนวน ………..............	งบประมาณ ........................

ด้านบุคลากร............................	จำนวน ..........................	งบประมาณ .......................

ด้านเครือข่าย............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

อื่นๆ  ............................		จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เอกสารอ้างอิงในรายวิชา | เพื่อร่วมพัฒนาระบบ e-learning ให้มีคุณภาพ | hyper link | - | 1. งานบริการสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน 2. หอสมุดกลาง กำแพงแสน 3. คณะวิชา ณ วิทยาเขต กำแพงแสน |  |  |

2.4  ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ............โปรแกรมดำเนินการยืมระหว่างห้องสมุด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ........หอสมุดกลาง กำแพงแสน

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์ ............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านซอฟต์แวร์  โปรแกรมดำเนินการยืมระหว่างห้อสมุด	จำนวน  1 ระบบ 	งบประมาณ ..500,000..   บาท

ด้านบุคลากร............................	จำนวน….................	งบประมาณ

ด้านเครือข่าย............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

อื่นๆ  ............................		จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อมูลงานบริการยืมระหว่างห้องสมุด | 1. เพื่อการติดตามการดำเนินงาน 2. เพื่อลดภาระงาน | - | - | หอสมุดกลาง กำแพงแสน | หอสมุดกลาง กำแพงแสน |  |

2.5  ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ  ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์แม่ขาย และเครื่องคอมพิวเตอร์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ..หอสมุดกลาง กำแพงแสน....................

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์ .ระบบเครือข่าย.............	จำนวน ...1 ระบบ................	งบประมาณ ...800,000 บาท

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย       จำนวน     1  เครื่อง                 งบประมาณ    500,000  บาท

คอมพิวเตอร์                  จำนวน    50  เครื่อง                งบประมาณ   2,000,000  บาท

ด้านซอฟต์แวร์  OS Licences	               จำนวน    50  Licences           งบประมาณ    250,000  บาท

ด้านบุคลากร............................	จำนวน .......1 คน...............	งบประมาณ ......432,000  บาท

ด้านเครือข่าย............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

อื่นๆ  ....ค่ากระแสไฟฟ้า......		จำนวน ......................	งบประมาณ ......500,000  บาท

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |  |

2.6  ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ  Self  circulation

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ..หอสมุดกลาง กำแพงแสน....................

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์ .เครื่องบริการ self circulation  จำนวน   2  เครื่อง         งบประมาณ ...3,000,000 บาท

ด้านซอฟต์แวร์ self circulation               จำนวน    2  ระบบ		งบประมาณ      500,000  บาท

ด้านบุคลากร............................	จำนวน ……………	งบประมาณ  ……………….

ด้านเครือข่าย............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

อื่นๆ  ....ค่ากระแสไฟฟ้า.......		จำนวน ......................	งบประมาณ . .100,000  บาท

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง กำแพงแสน | 1. ใช้เทคโนโลยีเพื่อชดเชยการขาดอัตรากำลัง 2. เป็นทางเลือกในการใช้บริการ | - | - | หอสมุดกลาง กำแพงแสน | หอสมุดกลาง กำแพงแสน |  |

ส่วนที่ 3 ส่วนสถานภาพปัจจุบันของโครงการ (หากเป็นการปรับปรุงจากเดิม)

3.1  ด้านฮาร์ดแวร์

หอสมุดกลาง กำแพงแสน มี

1. คอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการ CD on Demand ขนาด 40 GB  1 	เครื่อง

2. คอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาด 40 GB 			        1 	เครื่อง

3. คอมพิวเตอร์					    120 	เครื่อง(อายุการใช้งานตั้งแต่ 1-10 ปี)

3.2  ด้านซอฟต์แวร์

หอสมุดกลาง กำแพงแสนได้ดำเนินการพัฒนา software เพื่องานบริการอินเทอร์เน็ตและบริการแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยได้รับความช่วยเหลือจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์

3.3  ด้านบุคลากร

บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 		1	คน

  - ด้านเครือข่าย

หอสมุดกลาง กำแพงแสนมีระบบเครือข่าย ทั้ง 2 อาคาร แต่ต้องการการปรับปรุงและเพิ่มเติมในบางส่วนเพื่อขยายงานบริการต่อไป