เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2549-2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ  รศ.ดร. สมยศ เชิญอักษร   วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด  30 สิงหาคม 2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สถานที่ติดต่อได้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

หมายเลขโทรศัพท์  0-3435-1897   โทรสาร  0-3435-1404

อีเมล์   somyot.c@ku.ac.th

ประเภทโครงการ    ใหม่       ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ  1 ตุลาคม 2549       วันที่สิ้นสุดโครงการ  30 กันยายน 2551

ระยะเวลาดำเนินการ  3 ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

- นิสิตระดับปริญญาตรี โท และ เอก

- อาจารย์ ข้าราชการ และ บุคคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

- ประชาชนในภาคตะวันตก และส่วนอื่นของประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มีโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์ สำหรับให้บริการเครือข่ายภายในอาคารที่มีอยู่เดิมและอาคารใหม่

- ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องทำงานคณาจารย์ ห้องประชุม สโมสรนิสิต และสำนักงานเลขานุการคณะ/ภาควิชา/ศูนย์ปฏิบัติการ มีระบบเครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ให้เป็นห้องสมุดดิจิตอล ที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับห้องสมุดกลาง และหน่วยงานอื่น ๆ ได้

- มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ได้แก่ ข้อมูลนิสิต บุคลากร การเรียนการสอน การเงิน งบประมาณ  ทะเบียนครุภัณฑ์และวัสดุ และนำไปสู่การบริหารการจัดการที่ดี

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม           17,259,600                       บาท

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางไอซีทีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เชื่อมต่อกับระบบของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด | เพื่อพัฒนาและขยายระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอกับจำนวนและความต้องการของนิสิตและบุคคลากร และสามารถให้บริการแก่สาขาวิชาศูนย์ปฏิบัติการ ห้องสมุดคณะ และสโมสรนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ - ปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดคณะ - ปรับปรุงห้องควบคุมระบบ - ติดตั้งอุปกรณ์ | - มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง - เส้นทางเครืข่ายครอบคลุมไปถึงทุกภาควิชาและสโมสรนิสิตคณะ - มีเครือข่ายแบบไร้สายเพิ่มมากขึ้น |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านไอซีที | เพิ่มความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้ไอซีทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ | จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องไอซีทีสำหรับบุคลากร | มีการอบรมบุคลากรเรื่องไอซีทีไม่น้อยกว่า 4 หลักสูตร/ปี |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | พัฒนานิสิตให้มีความรู้ด้านไอซีทีอย่างมีจริยธรรม | เพิ่มความสามารถของนิสิตให้สามารถใช้ไอซีทีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม | จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องไอซีทีสำหรับนิสิต | มีการอบรมนิสิตเรื่องไอซีทีกับจริยธรรมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งตลอดหลักสูตร |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | พัฒนาหลักสูตรและระบบไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ | พัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงหลักสูตรให้ใช้ไอซีทีมากขึ้นและเป็นระบบ เช่น e-Learning e-Library | ปรับปรุงหลักสูตรและเสริมอุปกรณ์ไอซีทีให้เพียงพอ | - จำนวนของระบบไอซีทีและฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น - สถิติการใช้งานของแต่ละระบบ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | พัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการบริหารและการบริการ | พัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการบริการภายในคณะ เช่น e-Meeting | จัดทำระบบ e-Meeting และ e-Service ในคณะ | - จำนวนของระบบสารสนเทศที่สร้างขึ้น - สถิติการใช้งานของแต่ละระบบ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 | ขยายโอกาสการใช้งานไอซีทีเพื่อบริการชุมชน | เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบไอซีทีแก่ชุมชน | จัดทำข่าวไอซีที และ Webboard | ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 3 ครั้ง/ปี |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 | พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเก็บความรู้และเผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กโทรนิคส์ | พัฒนาระบบ Knowledge base ควบคู่กับ Web based system | จัดทำระบบ Knowledge based | ความสะดวกรวดเร็ว และจำนวนสมาชิก |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านไอซีที

ระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการทั้งหมดมี  1  ระบบ

2.1  ระบบสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ความต้องการของระบบ

ด้านฮาร์ดแวร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ Server	จำนวน      7 เครื่อง	งบประมาณ	2,100,000	บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ PC Desktop	จำนวน  150 เครื่อง	งบประมาณ	5,250,000	บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ PC Notebook	จำนวน    10 เครื่อง	งบประมาณ	   600,000	บาท

เครื่อง LCD Projector	จำนวน    10 เครื่อง	งบประมาณ	4,000,000	บาท

กล้องถ่ายภาพแบบ Digital	จำนวน    10 เครื่อง	งบประมาณ	   300,000	บาท

เครื่องพิมพ์ Laser ขาวดำ	จำนวน    10 เครื่อง	งบประมาณ	   200,000	บาท

เครื่องพิมพ์ Laser สี	จำนวน      5 เครื่อง	งบประมาณ	   200,000	บาท

เครื่องพิมพ์ InkJet สี	จำนวน    10 เครื่อง	งบประมาณ	   150,000	บาท

เครื่อง Scanner	จำนวน    10 เครื่อง	งบประมาณ	   100,000	บาท

ด้านซอฟต์แวร์	โปรแกรมเขียนแบบ 30 users	จำนวน      3 โปรแกรม	งบประมาณ	   300,000	บาท

โปรแกรมคำนวณ 30 users	จำนวน      3 โปรแกรม	งบประมาณ	   300,000	บาท

โปรแกรมสถิติ 30 users	จำนวน      1 โปรแกรม	งบประมาณ	   100,000	บาท

โปรแกรมฐานข้อมูล 30 users	จำนวน      2 โปรแกรม	งบประมาณ	   200,000	บาท

โปรแกรมบัญชีและการเงิน	จำนวน      1 โปรแกรม	งบประมาณ	     50,000	บาท

ด้านบุคลากร	ผู้ดูแลระบบ	จำนวน      2 คน	งบประมาณ	   159,600	บาท/ปี

ด้านเครือข่าย	ชุด Ethernet Switch ต่อกับ Optic Fiber	จำนวน      3 ชุด	งบประมาณ	2,500,000	บาท

ชุด Ethernet Switch ต่อกับ UTP	จำนวน      5 ชุด	งบประมาณ	   250,000	บาท

Access Point / Router	จำนวน    10 ชุด	งบประมาณ	   350,000	บาท

การ์ด Wireless LAN	จำนวน    50 ชุด	งบประมาณ	   150,000	บาท

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | หน่วยงานเจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หลักสูตร เนื้อหาวิชา | การเรียนการสอน | Hard disk, CD Rom | 100 GByte | คณะวิศวฯ กพส. | คณะวิศวฯ กพส. |  |
| รายงานวิจัย | การวิจัย | Hard disk, CD Rom | 100 GByte | คณะวิศวฯ กพส. | คณะวิศวฯ กพส. |  |
| บุคลากรและนิสิต | บริการวิชาการ | Hard disk, CD Rom | 50 GByte | คณะวิศวฯ กพส. | คณะวิศวฯ กพส. |  |
| งบประมาณ โครงสร้างองค์กร | บริหาร | Hard disk, CD Rom | 50 GByte | คณะวิศวฯ กพส. | คณะวิศวฯ กพส. |  |
| ศิลปวัฒนธรรม | ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | Hard disk, CD Rom | 50 GByte | คณะวิศวฯ กพส. | คณะวิศวฯ กพส. |  |