เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549-2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ      โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ   งานธุรการ กองธุรการ (กำแพงแสน)

วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด   31 สิงหาคม 2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ    งานธุรการ กองธุรการ (กำแพงแสน)

สถานที่ติดต่อได้    งานธุรการ กองธุรการ (กำแพงแสน)

อีเมล์           kpscnm@ku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์  034-351878    ภายใน 3129,3131

ประเภทโครงการ                 ใหม่                        ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ   1  ตุลาคม 2549     วันที่สิ้นสุดโครงการ  30 กันยายน 2550

ระยะเวลาดำเนินการ  2  ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

1.  สารบรรณของแต่ละหน่วยงานภายในวิทยาเขตกำแพงแสน

2. บุคลากรทั่วไปที่สนใจ

# ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  หน่วยงาน /บุคลากร  ได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว

2.   ประหยัดงบประมาณรายจ่าย

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม  89,000   บาท  (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป : โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สอดคล้องตาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 | - ส่งเสริมให้สารบรรณของแต่ละหน่วยงานใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร - ปรับปรุงและขยายการใช้งานของระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในวิทยาเขตกำแพงแสน | - พัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติให้ครอบคลุมทั้งวิทยาเขต - หน่วยงานสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว - ลดทรัพยากรที่สิ้นเปลือง | - จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ - ติดตั้งโปรแกรมที่รองรับระบบสำนักงานอัตโนมัติ - อบรมบุคลากรเพื่อใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ | - จำนวนเครื่องมือ / อุปกรณ์ - จำนวนบุคลากรที่มีความสามารถในการใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ - จำนวนผู้เข้าใช้บริการระบบสำนักงานอัตโนมัติ - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ |

2.1  ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ     โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    งานธุรการ  กองธุรการ (กำแพงแสน)

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์    เครื่องคอมพิวเตอร์              	  จำนวน    1  เครื่อง         งบประมาณ    50,000  บาท

เครื่องพิมพ์              	  จำนวน    1  เครื่อง         งบประมาณ    15,000  บาท

เครื่องแสกนเนอร์                 จำนวน    1  เครื่อง         งบประมาณ    20,000  บาท

ด้านซอฟต์แวร์   ระบบสำนักงานอัตโนมัติ	   จำนวน    1 โปรแกรม     งบประมาณ

โปรแกรม Adobe Acrobat   จำนวน    1 โปรแกรม     งบประมาณ

โปรแกรม Acroba t Reader	จำนวน    1 โปรแกรม     งบประมาณ

โปรแกรมแสกน		    จำนวน    1 โปรแกรม     งบประมาณ

ด้านบุคลากร     				    จำนวน		      งบประมาณ

ด้านเครือข่าย    การ์ดเครือข่ายไร้สาย  	    จำนวน    1  การ์ด   	      งบประมาณ    4,000  บาท

อื่นๆ                    			    จำนวน   	                  งบประมาณ

งบประมาณรวมทั้งสิ้น	89,000  บาท

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ | เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่งหนังสือเวียนระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาเขต | - | - | หน่วยงานภายในวิทยาเขตกำแพงแสน |  | - |