เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549-2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ      โครงการจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์กำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ   หัวหน้างานบำรุงรักษาสนามและไม้ประดับ  นายสัญชัย เพ็ชรรุณ

วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด   31 สิงหาคม 2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ    งานบำรุงรักษาสนามและไม้ประดับ  กองธุรการ (กำแพงแสน)

สถานที่ติดต่อได้    งานบำรุงรักษาสนามและไม้ประดับ  กองธุรการ (กำแพงแสน)

หมายเลขโทรศัพท์  ภายใน  3207

ประเภทโครงการ                 ใหม่                        ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ   1  ตุลาคม 2549     วันที่สิ้นสุดโครงการ  30 กันยายน 2551

ระยะเวลาดำเนินการ  3  ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

1.  นิสิต

2.  คณาจารย์

3.  บุคลากรภายนอก

# ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษณ์พรรณไม้

2.  เป็นแหล่งศึกษาลักษณะพรรณพืชทางพฤกษศาสตร์

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม   75,000   บาท  (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป : โครงการจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์กำแพงแสน

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สอดคล้องตาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 | 1. เก็บฐานข้อมูลเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์กำแพงแสน และพรรณไม้ภายในวิทยาเขต 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพรรณไม้ให้แก่นิสิต บุคลากร บุคคลทั่วไป | 1. เก็บฐานข้อมูลเกี่ยวกับสวน พฤกษศาสตร์กำแพงแสน และพรรณไม้ภายในวิทยาเขต 2. รวบรวมชื่อ ลักษณะ ถิ่นฐาน แหล่งได้มาของพรรณไม้ 3. ทราบจำนวนพรรณไม้ในสวน พฤกษศาสตร์กำแพงแสน และภายในวิทยาเขต | - สำรวจพรรณไม้ สถานที่ตั้ง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ในปี 2549-2551 - จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์ และเครื่องแสกนเนอร์ จำนวน 1 ชุด ในปี 2549 - จัดหากล้องดิจิตอล 1 ตัว ในปี 2549 | 1. เก็บฐานข้อมูลเกี่ยวกับสวน พฤกษศาสตร์กำแพงแสน และพรรณไม้ภายในวิทยาเขต 2. รวบรวมชื่อ ลักษณะ ถิ่นฐาน แหล่งได้มาของพรรณไม้ - 3. ทราบจำนวนพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์กำแพงแสน และภายในวิทยาเขต |

2.1  ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ     โครงการจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์กำแพงแสน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์    เครื่องคอมพิวเตอร์     	     จำนวน     1  เครื่อง         งบประมาณ      30,000  บาท

เครื่องพิมพ์	                 จำนวน    1  เครื่อง          งบประมาณ       20,000  บาท

เครื่องแสกนเนอร์	     จำนวน    1  เครื่อง          งบประมาณ      10,000  บาท

กล้องถ่ายภาพดิจิตอล          จำนวน    1  เครื่อง          งบประมาณ      15,000  บาท

ด้านซอฟต์แวร์   				      จำนวน 		      งบประมาณ

ด้านบุคลากร     				      จำนวน		      งบประมาณ

ด้านเครือข่าย     เครือข่ายภายใน  	      จำนวน            	      งบประมาณ

อื่นๆ                    			      จำนวน   	                  งบประมาณ

งบประมาณรวมทั้งสิ้น	 75,000  บาท

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พรรณไม้ | เพื่อเป็นแหล่งศึกษาลักษณะพรรณพืชทางพฤษศาสตร์ | ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม ดิสก์เก็ต | 100 Mb |  | งานบำรุงรักษาสนามและไม้ประดับ กอง ธุรการ (กำแพงแสน) | - |