เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549-2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ      โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียน วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)

วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด   31 สิงหาคม 2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)

สถานที่ติดต่อได้    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)

หมายเลขโทรศัพท์  034-351395 , 034-281094-6 ต่อ 121  ภายใน 31253, 261-3 ต่อ 121

ประเภทโครงการ           ใหม่                          ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ   1  ตุลาคม 2549     วันที่สิ้นสุดโครงการ  30 กันยายน 2551

ระยะเวลาดำเนินการ  3  ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

1.  นิสิตวิทยาเขตกำแพงแสนทุกระดับ

2.  อาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

3.  ผู้ปกครองของนิสิต

# ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  นิสิตวิทยาเขตกำแพงแสนทุกระดับการศึกษา สามารถใช้งานระบบลงทะเบียนเรียนผ่านเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสะดวกในการใช้งาน

2.  อาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ระบบช่วยในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.  ผู้ปกครองนิสิตสามารถตรวจสอบข้อมูลการเรียนของนิสิตได้

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม   450,000  บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป : โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียน วิทยาเขตกำแพงแสน

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สอดคล้องตาม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 | - เพื่อพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนและระบบสารสนเทศนิสิต ของวิทยาเขตกำแพงแสน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยเชื่อมต่อข้อมูลกับวิทยาเขตบางเขน | - รองรับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตวิทยาเขตกำแพงแสน ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น - พัฒนาระบบการให้บริการนิสิต, อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง - สนับสนุนระบบลงทะเบียนเรียนให้นิสิตสามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - ศึกษาความต้องการของระบบ - จัดหาครุภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ต้องการ - จัดทำระบบ - ทดสอบการใช้งาน - ปรับปรุงแก้ไข - เปิดให้บริการ | - ปริมาณการใช้งานระบบ - ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ - ความรวดเร็วและถูกต้องของข้อมูล |

2.1  ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ     ระบบลงทะเบียนเรียน วิทยาเขตกำแพงแสน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์    เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย            จำนวน    1 รายการ	งบประมาณ  300,000 บาท

ด้านซอฟต์แวร์............................			จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านบุคลากร    ผู้ดูแลระบบ			จำนวน    1 คน		งบประมาณ .........................

ด้านเครือข่าย............................			จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

อื่นๆ  ค่าบำรุงรักษาและวัสดุสำรองข้อมูล   	จำนวน   3 ปี		งบประมาณ   150,000 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น                450,000 บาท

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต | 1. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในระบบการลงทะเบียนเรียน สำหรับวิทยาเขตกำแพงแสน | 1. ฮาร์ดิสก์ | มากกว่า 100 Gb | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) |  |
| 2. ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนและอาจารย์ประจำวิชา | 2. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลนิสิตในการดำเนินงานด้านการศึกษาของนิสิต | 2. เทปแบ็คอัพ |  |  |  |  |
| 3. ข้อมูลผลการเรียน |  | 3. ซีดีรอม |  |  |  |  |

หากมีหลายระบบให้เพิ่มต่อ....