เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549-2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ      โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายความเร็วสูงเพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งาน วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)

วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด   31 สิงหาคม 2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)

สถานที่ติดต่อได้    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)

หมายเลขโทรศัพท์  034-351395 , 034-281094-6 ต่อ 121  ภายใน 3125 , 3261-3 ต่อ 121

ประเภทโครงการ                 ใหม่                        ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ   1  ตุลาคม 2549     วันที่สิ้นสุดโครงการ  30 กันยายน 2551

ระยะเวลาดำเนินการ  3  ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

1.  นิสิตภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน

2.  อาจารย์และบุคลากรภายในวิทยาเขตกำแพงแสน

# ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยความเร็วสูงขึ้น เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม    6,050,000 บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป : โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนห้องบริการคอมพิวเตอร์นิสิต

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สอดคล้องตาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 และ ยุทธศาสตร์ที่ 8 | - เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่หมดอายุการใช้งานและมีความเร็วต่ำ - เพื่อให้นิสิตและบุคลากรสามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด | - ทุกหน่วยงานภายในวิทยาเขตมีอุปกรณ์เครือข่ายที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และสามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง 2. นิสิตและบุคลากรสามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - สำรวจอุปกรณ์เครือข่ายที่ชำรุด หมดอายุการใช้งาน หรือมีความเร็วต่ำกว่ามาตรฐานของทุกหน่วยงาน - จัดหาอุปกรณ์ - ดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ | - ปริมาณการใช้งาน - ความพึงพอใจในการใช้งาน - สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง |

2.2  ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ     โครงการจัดทำศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์    				     จำนวน    		       งบประมาณ

ด้านซอฟต์แวร์   				      จำนวน 		      งบประมาณ

ด้านบุคลากร     ผู้ดูแลระบบ 		      จำนวน    1  คน	      งบประมาณ

ด้านเครือข่าย     Ethernett Switch	      จำนวน    20  เครื่อง        งบประมาณ   6,000,000  บาท

อุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ          จำนวน    		       งบประมาณ     50,000  บาท

อื่นๆ                  				      จำนวน    		       งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น     6,050,000  บาท

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) | - |

หากมีหลายระบบให้เพิ่มต่อ....