เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549-2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ      โครงการจัดตั้ง  Student Learning Center  สำหรับนิสิตหอพักวิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ   หัวหน้างานกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)

วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด   31 สิงหาคม 2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ    งานกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)

สถานที่ติดต่อได้    งานกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)

หมายเลขโทรศัพท์  034-351395 , 034-281094-6 ต่อ 121  ภายใน 3125 , 3261-3 ต่อ 121

ประเภทโครงการ           ใหม่                          ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ   1  ตุลาคม 2549     วันที่สิ้นสุดโครงการ  30 กันยายน 2551

ระยะเวลาดำเนินการ  3  ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

1.  นิสิตหอพักภายในวิทยาเขตกำแพงแสน

2.  นิสิต วิทยาเขตกำแพงแสนทุกระดับ

# ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  นิสิตมีพื้นฐานความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการทำงานและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  นิสิตสามารถใช้เวลาว่างในการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม   10,152,320   บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป : โครงการจัดตั้ง  Student Learning Center  สำหรับนิสิตหอพักวิทยาเขตกำแพงแสน

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สอดคล้องตาม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 | - เพื่อจัดทำห้องบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับนิสิตหอพัก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็น Student Learning Center - เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และรองรับการเป็น E-student - เพื่อตอบสนองการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย | - ให้บริการนิสิตหญิงและชายจำนวน 2 ห้อง ห้องละ 50 เครื่อง - ให้บริการนิสิตวิทยาเขตกำแพงแสนประมาณ 4,500 คน - ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (ตลอด 24 ชั่วโมง) | - ศึกษาความต้องการของโครงการ - จัดหาครุภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ต้องการ - ดำเนินการจัดทำ - เปิดให้บริการ | - ปริมาณการใช้งาน - ความพึงพอใจในการใช้งาน |

2.1  ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ     โครงการจัดตั้ง  Student Learning Center  สำหรับนิสิตหอพักวิทยาเขตกำแพงแสน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน,  สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จำนวน    2  รายการ       งบประมาณ      10,152,320 บาท

ด้านซอฟต์แวร์   				      จำนวน 		      งบประมาณ

ด้านบุคลากร     ผู้ดูแลระบบ 		      จำนวน   2  คน	      งบประมาณ       157,440  บาท/ปี

ด้านเครือข่าย     เครือข่ายภายใน  	      จำนวน   51  เครื่อง	      งบประมาณ

อื่นๆ                  สร้างอาคาร		      จำนวน    2  หลัง            งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น       10,152,000  บาท

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ , งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) | งานกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) | - |

หากมีหลายระบบให้เพิ่มต่อ....

ความต้องการของระบบ โครงการจัดตั้ง  Student Learning Center  สำหรับนิสิตหอพักวิทยาเขตกำแพงแสน

| รายการ | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | ## ปี 2549 |  | ปี 2550 |  | ปี 2551 |  | รวมทั้งสิ้น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | จำนวน | ราคารวม | จำนวน | ราคารวม | จำนวน | ราคารวม |  |
| 1. สร้างอาคาร | หลัง | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | - | - | - | - | 1,500,000 |
| 2. เดินสายสัญญาณระบบใยแก้วนำแสง | ระบบ | 300,000 | 2 | 600,000 | - | - |  |  | 600,000 |
| 3. ปรับปรุงสภาพห้องระบบไฟและเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์เครือข่าย | ระบบ | 500,000 | 2 | 1,000,000 | - | - | - | - | 1,000,000 |
| 4. อุปกรณ์ Ethernet Switch 24 port | เครื่อง | 30,000 | 6 | 240,000 | - | - | - | - | 240,000 |
| 5. เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง | เครื่อง | 70,000 | 4 | 280,000 | - | - | - | - | 280,000 |
| 6. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และ Print server พร้อมเครื่องสำรองไฟ โต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์ | เครื่อง | 305,000 | 2 | 610,000 | - | - | - | - | 610,000 |
| 7. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อม เครื่องสำรองไฟโต๊ะคอมพิวเตอร์ และเก้าอี้ | ชุด | 40,000 | - | - | 100 | 4,000,000 | - | - | 4,000,000 |
| 8. เครื่องพิมพ์ LaserJet ขาวดำพร้อมโต๊ะวาง | เครื่อง | 25,000 | - | - | 1 | 25,000 | - | - | 25,000 |
| 9. เครื่องพิมพ์ LaserJet สีพร้อมโต๊ะวาง | เครื่อง | 7,0000 | - | - | 1 | 70,000 | - | - | 70,000 |
| 10. ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ | ห้อง | 100,000 | - | - | - | - | 2 | 200,000 | 200,000 |
| 11. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ | คน | 78720 | 2 | 157,440 | 2 | 157,440 | 2 | 157,440 |  |
| ## รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 43087,440 |  | 5,107,440 |  | 357,440 | 10,152,320 |