เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549-2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการที่ 1

ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  (e-Library)

หัวหน้าโครงการ	สำนักหอสมุด...............วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด	-

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	สำนักหอสมุด ร่วมกับห้องสมุดสาขาและเครือข่าย

สถานที่ติดต่อได้ 		สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หมายเลขโทรศัพท์	 	0-2942-8616



ประเภทโครงการ               ใหม่                          ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ 	ตุลาคม  2548	  วันที่สิ้นสุดโครงการ 	กันยายน  2551

ระยะเวลาดำเนินการ 	3	 ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

1.  นิสิต อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.  มหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือ

3.  ประชาชนทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีห้องสมุดที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่เป็นแหล่งให้บริการความรู้ และสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในรูปห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์    ที่สามารถให้บริการได้โดยไม่จำกัดเวลา  และสถานที่

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม 	22,365,000-	บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเรียนการสอน | 1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 2. พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 3. พัฒนาบริการ e-Edutainment 4. พัฒนาระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ | 1. ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 3. ระบบบริการ e-Edutainment 4. ระบบการบริการยืมคืน ด้วยตนเอง | ายละเอียดในแต่ละแผนงานดังแนบ | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้าน ไอซีที

ระบุระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการทั้งหมดมี 	      5	ระบบ  ( 1 ระบบหลัก และ 4 ระบบย่อย) รายละเอียดดังแนบ

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ	ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์  	Enterprise Blade Server 5 Blade Server	จำนวน ..........1........	งบประมาณ 	5,000,000.00

ด้านฮาร์ดแวร์ 	Storage Area Network 5 Terabytes		จำนวน ..........1........	งบประมาณ 	5,000,000.00

ด้านบุคลากร  						จำนวน ....................	งบประมาณ

ด้านเครือข่าย  						จำนวน ....................	งบประมาณ

อื่นๆ               						จำนวน ....................	งบประมาณ

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2  ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ ....................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ........................................................................

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์ ............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านซอฟต์แวร์............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านบุคลากร............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านเครือข่าย............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

อื่นๆ  ............................		จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

หากมีหลายระบบให้เพิ่มต่อ....

ส่วนที่ 3 ส่วนสถานภาพปัจจุบันของโครงการ (หากเป็นการปรับปรุงจากเดิม)

3.1  ด้านฮาร์ดแวร์

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

3.2  ด้านซอฟต์แวร์

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

3.3  ด้านบุคลากร

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

3.4  ด้านเครือข่าย ...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

ชื่อโครงการ 	Library Automation System	(ภายใต้โครงการ e-Library)

หัวหน้าโครงการ 		สำนักหอสมุด            วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด		-

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 	สำนักหอสมุด

สถานที่ติดต่อได้ 		สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หมายเลขโทรศัพท์ 		0-2942-8616



ประเภทโครงการ            ใหม่                          ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ 	1 ตุลาคม 2548	  วันที่สิ้นสุดโครงการ 	30 กันยายน 2551

ระยะเวลาดำเนินการ 	3	ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

1. ผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต

2. ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต

3. -

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขตสามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางที่สำนักหอสมุด และใช้บริการยืม – คืนในระบบเดียวกัน

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม	7,500,000.00-		ล้านบาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเรียนการสอน | เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกวิทยาเขต | ห้องสมุดสาขาและเครือข่ายในทุกวิทยาเขตสามารถให้บริการยืม - คืนระบบอัตโนมัติระบบเดียวกัน | - ปีงบประมาณ 2549 – 2551 บำรุงรักษาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ - ปีงบประมาณ 2551 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ระบบทดแทนเครื่องที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน | ศักยภาพของระบบที่สามารถให้บริการผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายและจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้าน ไอซีที

ระบุระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการทั้งหมดมี 		 ระบบ

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ 	Library Automation System

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  	สำนักหอสมุด  ห้องสมุดสาขาและเครือข่าย

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์ 	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย		จำนวน 	    1 ระบบ		งบประมาณ 	1.5 ล้านบาท

ด้านซอฟต์แวร์        Millennium (INNOPAC)		จำนวน 	    1 ระบบ	  	งบประมาณ 	6    ล้านบาท

ด้านบุคลากร  					จำนวน				งบประมาณ

ด้านเครือข่าย  					จำนวน				งบประมาณ

อื่นๆ                					จำนวน 			 	งบประมาณ

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USMARC | ใช้จัดเก็บ สืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บในระบบอื่น | # Text | > 2 ล้านระเบียน | สำนักหอสมุด ห้องสมุดสาขาและเครือข่าย | สำนักหอสมุด ห้องสมุดสาขาและเครือข่าย |  |

ส่วนที่ 3 ส่วนสถานภาพปัจจุบันของโครงการ (หากเป็นการปรับปรุงจากเดิม)

3.1  ด้านฮาร์ดแวร์

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SUN Fire 280R ที่ใช้งานมามากกว่า 3 ปี

3.2  ด้านซอฟต์แวร์

ระบบ Millennium (INNOPAC).100 user licenses สำหรับการปฏิบัติงาน และ Unlimited user license สำหรับการสืบค้นข้อมูล

3.3  ด้านบุคลากร

- บรรณารักษ์ผู้ดูแลและจัดการระบบ Millennium 2 คน

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย 2 คน

- บุคลากรในสำนักหอสมุด ห้องสมุดสาขาและเครือข่าย มากกว่า  140 คนที่ใช้งานระบบ

3.4  ด้านเครือข่าย

ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายของสำนักฯ เครือข่ายนนทรี และ เครือข่าย Uninet

- ชื่อโครงการ  	e-Edutainment  (ภายใต้โครงการ e-Library)

หัวหน้าโครงการ 		สำนักหอสมุด	      วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด 	-

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 	สำนักหอสมุด

สถานที่ติดต่อได้  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หมายเลขโทรศัพท์	 	0-2942-8616

ประเภทโครงการ            ใหม่                          ปรับปรุงจากเดิม



วันเริ่มต้นโครงการ 	1 ตุลาคม 2548	  วันที่สิ้นสุดโครงการ 	30 กันยายน 2551

ระยะเวลาดำเนินการ 	2	 ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

1. นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. -

- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาคมในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลาเพื่อการเรียนรู้และการ  ปฏิบัติงานมากขึ้น

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม 	 845,000.00- 			 บาท

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเรียนการสอน | พัฒนาระบบการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ โดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือประกอบ เพื่อขยายปริมาณการให้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ | 1. นิสิตสามารถเข้าใช้บริการ เพื่อชมสื่อโสตทัศนวัสดุ ประกอบการเรียนการสอนจากทุกที่ ทุกเวลา ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ด้วยระบบ Video Streaming 2. ปรับปรุงคุณภาพการใช้ไอซีทีเพื่อการบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ ให้มีความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว | ระยะที่ 1 ต.ค. 2549 –ก.ย.2550 - จัดซื้อ Hardware & Softwareระบบแม่ข่าย - พัฒนาระบบ และนำข้อมูลลง Server จัด เตรียมข้อมูลให้บริการ 200 รายการ (ในระหว่างนี้ยังคงให้บริการด้วยระบบเดิม) ระยะที่ 2 ต.ค. 2550- ก.ย. 2551 - จัดซื้อ Hardware และ Software ระบบลูกข่าย - วางระบบเครือข่าย - ทดสอบระบบ - เปิดบริการ - เตรียมข้อมูลให้บริการในส่วน ที่เหลือ โดยมีเงื่อนไขว่า หากเรื่องใดมีเนื้อหาเก่าและหากไม่มีผู้ชมแล้วจะทำการ ลบออกจากระบบโดยนำไปให้บริการแบบ CD-ROM แทน โดยให้มีเนื้อหาใน Server ไม่เกิน 500 รายการ - ประเมินระบบ - บำรุงรักษาระบบ | 1. เปิดให้บริการใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 2. ขีดความสามารถที่สร้างขึ้นและปรับปรุงตามความต้องการของผู้ใช้ 3. สถิติการใช้งาน 4. ความพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้าน ไอซีที

- ระบุระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการทั้งหมดมี 			ระบบ

2.1  ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ 	e-Edutainment

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   สำนักหอสมุด

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

- ด้านฮาร์ดแวร์

1. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

1.1 Blade Server				จำนวน ...........2...........	งบประมาณ 	500,000.00-

1.2 Media Converter and Encoder		จำนวน ...........1..........	งบประมาณ 	100,000.00-

1.3 Digital Video Camera			จำนวน ...........1...........	งบประมาณ 	100,000.00-

1.4 Video/VCD/DVD Player		      	จำนวน 	        3	                งบประมาณ 	  45,000.00-

ด้านซอฟต์แวร์

- Video Streaming Server				จำนวน ...........1...........	งบประมาณ 	100,000.00-

ด้านบุคลากร	ฝ่ายส่งเสริม และ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

- โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Video Streaming File | 500 รายการ หรือมากกว่าตามความเหมาะสม | ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้, ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  |

- ส่วนที่ 3 ส่วนสถานภาพปัจจุบันของโครงการ (หากเป็นการปรับปรุงจากเดิม)

3.1  ด้านฮาร์ดแวร์

3.1.1 ระบบแม่ข่าย .Server 1 เครื่อง

3.1.2 ระบบลูกข่าย 25 เครื่อง หูฟัง 25 อัน

3.2  ด้านซอฟต์แวร์

3.2.1 Windows XP, Deamwever MX, Virtual Drive

3.3  ด้านบุคลากร

3.3.1. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลและจัดการระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

3.3.2. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ทำหน้าที่พัฒนาระบบและดูแลระบบ (Content File) , ให้บริการ

  - ด้านเครือข่าย

3.4.1 ระบบเครือข่ายภายใน (LAN)

ชื่อโครงการ 	Library self check.  (ภายใต้โครงการ e-Library)

หัวหน้าโครงการ		ฝ่ายบริการ	วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด 	23 สิงหาคม 2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  		สำนักหอสมุด

สถานที่ติดต่อได้  		สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หมายเลขโทรศัพท์	 	0-2942-8616

ประเภทโครงการ              ใหม่                          ปรับปรุงจากเดิม



วันเริ่มต้นโครงการ		ต.ค. 2548	  วันที่สิ้นสุดโครงการ 	ก.ย. 2549

ระยะเวลาดำเนินการ 	1  ปี  7  เดือน

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

1.  สมาชิกห้องสมุด(นิสิต/บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลทั่วไปที่สมัครเป็นสมาชิก)

2.  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด

3.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ  และสร้างความพึงพอใจแก่สมาชิกผู้ใช้ห้องสมุด

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม 	4,020,000.00-	 บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบ e-service | 1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในการยืมหนังสือ 2. เพื่อลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ ยืมหนังสือ 3. เพื่อลดงบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่ม | 1. ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเสียเวลาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ 2. ปรับเพิ่มภาระงานอื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทนภาระงานการให้บริการยืมหนังสือเดิม 3. ปรับลดจำนวนเจ้าหน้าที่บริการยืม – คืน เพื่อให้รับผิดชอบในส่วนงานอื่นๆ ที่อาจมีการขยายภาระงานเพิ่ม | 1. จัดหาครุภัณฑ์ และติดตั้ง 2. ดำเนินการติดบาร์โค้ดด้านนอกของปกหนังสือ 3. ฝึกอบรมการใช้เครื่องยืม – คืน อัตโนมัติ 4. จัดทำคู่มือและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริการยืมหนังสือด้วยตนเองให้แก่ผู้ใช้ 5. จัดหาครุภัณฑ์ และติดตั้งเพิ่มอีก 1 เครื่อง | 1. ตค.48-พค.49 2. มีค. – พค. 49 3. มิย. 49 4. กค. 49 5. ตค.-พค.49 | 4,271,500 | 1. ลดเวลาในการยืมหนังสือจากระบบเก่า โดยเฉลี่ย 10 เล่ม / 3 นาที เป็น 10 เล่ม / 1 นาที 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้าน ไอซีที

ระบุระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการทั้งหมดมี 	      1 	 ระบบ

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ   	Library self check

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 	สำนักหอสมุด

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์ 	Digital Self check			จำนวน 	2 เครื่อง		งบประมาณ 	3,800,000.00-

ด้านซอฟต์แวร์	Innopac				จำนวน 	1 ระบบ		งบประมาณ 	   220,000.00-

ด้านบุคลากร 					จำนวน			งบประมาณ

ด้านเครือข่าย					จำนวน			งบประมาณ

อื่นๆ   						จำนวน			งบประมาณ

อื่นๆ  						จำนวน		 	งบประมาณ

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2  ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ ....................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ........................................................................

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์ ............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านซอฟต์แวร์............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านบุคลากร............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านเครือข่าย............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

อื่นๆ  ............................		จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

หากมีหลายระบบให้เพิ่มต่อ....

ส่วนที่ 3 ส่วนสถานภาพปัจจุบันของโครงการ (หากเป็นการปรับปรุงจากเดิม)

3.1  ด้านฮาร์ดแวร์

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

3.2  ด้านซอฟต์แวร์

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

3.3  ด้านบุคลากร

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

3.4  ด้านเครือข่าย .......................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการที่ 2

ชื่อโครงการ 		อาคารสำนักหอสมุด หลังที่ 2

หัวหน้าโครงการ 		สำนักหอสมุด		    วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด 	-

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 	สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน

สถานที่ติดต่อได้ 		สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หมายเลขโทรศัพท์ 		0-2942-8616

ประเภทโครงการ             ใหม่                         ปรับปรุงจากเดิม



วันเริ่มต้นโครงการ		ตุลาคม 2548	 วันที่สิ้นสุดโครงการ 	กันยายน 2549

ระยะเวลาดำเนินการ       1	 ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

1.  นิสิต อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.  นักเรียน นักศึกษา

3.  ประชาชนทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีห้องสมุดที่มีความทันสมัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่อำนวยความสะดวกและอำนวยประโยชน์ในการหาค้นคว้าหาความรู้ ของนิสิต อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม	27,652,500.00-  บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเรียนการสอน | เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย เพื่อการให้บริการสารสนเทศ ในอาคารใหม่ของสำนักหอสมุด | 1. มีคอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอต่อการสืบค้นสารสนเทศ ของนิสิต และอาจารย์ 2. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการขยายการบริการของสำนักหอสมุด | จัดหาและติดตั้งระบบ เมื่ออาคารสร้างเสร็จ ในปลายปี 2548 | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้าน ไอซีที

ระบุระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการทั้งหมดมี ....... ระบบ

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ 	อาคารสำนักหอสมุด หลังที่ 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ........................................................................

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์  	UPS 50 KVA					จำนวน ..........1........	งบประมาณ           750,000.00-

ด้านฮาร์ดแวร์ 	Client Computer					จำนวน .......500.......	งบประมาณ      17,500,000.00-

ด้านบุคลากร   เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและServer			จำนวน ...........2.......	งบประมาณ        1,440,000.00-

ด้านบุคลากร   เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์				จำนวน ...........4.......	งบประมาณ        2,160,000.00-

ด้านบุคลากร   เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ					จำนวน ...........5.......	งบประมาณ        2,160,000.00-

ด้านเครือข่าย  ระบบใยแก้วนำแสงเพื่อเชื่อมระหว่างอาคาร			จำนวน ...........1.......	งบประมาณ	600,000.00-

ด้านเครือข่าย ระบบเครือข่ายใช้สายพื้นฐานสำหรับการให้บริการภายใน    	จำนวน ...... 687.......	งบประมาณ        1,717,500.00-

ด้านเครือข่าย 	Wireless Access Point				จำนวน .........15.......	งบประมาณ 	525,000.00-

ด้านเครือข่าย  Active Device and Ethernet Switch 48 Port			จำนวน ..........16......	งบประมาณ 	800,000.00-

อื่นๆ  								จำนวน ......................	งบประมาณ

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2  ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ ....................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ........................................................................

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์ ............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านซอฟต์แวร์............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านบุคลากร............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านเครือข่าย............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

อื่นๆ  ............................		จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

หากมีหลายระบบให้เพิ่มต่อ....

ส่วนที่ 3 ส่วนสถานภาพปัจจุบันของโครงการ (หากเป็นการปรับปรุงจากเดิม)

3.1  ด้านฮาร์ดแวร์

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

3.2  ด้านซอฟต์แวร์

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

3.3  ด้านบุคลากร

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

3.4  ด้านเครือข่าย ...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการที่ 3

ชื่อโครงการ 		สำนักงานอัตโนมัติ สำนักหอสมุด

หัวหน้าโครงการ 	นางอารีย์  ธัญกิจจานุกิจ	    วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด		-

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	สำนักหอสมุด  บางเขน

สถานที่ติดต่อได้ 		สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หมายเลขโทรศัพท์	 	0-2942-8616



ประเภทโครงการ                 ใหม่                            ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ .....................................................  วันที่สิ้นสุดโครงการ .....................................

ระยะเวลาดำเนินการ .............3............... ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

1.  บุคลากรสำนักหอสมุด

2.

3.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

มีระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่อการบริหารจัดการภายในสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินงานระบบสำนักงานอัตโนมัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม 	1,180,000.00-	 บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบ Back Office และ e-Service ที่บูรณาการให้กว้างขวางครอบคลุมและปลอดภัย | เพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินงานระบบสำนักงานอัตโนมัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา การบริหารจัดการภายในสำนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | - มีระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่อการ บริหารจัดการภายในสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อรองรับการดำเนินงานระบบ สำนักงานอัตโนมัติของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - เพื่อส่งเสริมและสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้บุคลากรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร | 1. พัฒนาระบบ (ต.ค.48-พ.ค.49) | 1. การได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว 2. ประสิทธิภาพในการทำงาน |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้าน ไอซีที

ระบุระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการทั้งหมดมี 	      5	ระบบ

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ   	e-Office

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์     Blade Server					จำนวน ......1.........	งบประมาณ 	250,000.00-

ด้านฮาร์ดแวร์     Storage Required for SAN 50 Gbytes Per unit		จำนวน ......1..........	งบประมาณ	  30,000.00-

ด้านซอฟต์แวร์   E-Office Software Management.		 	จำนวน ......1.........	งบประมาณ	400,000.00-

ด้านซอฟต์แวร์   ระบบ HRM						จำนวน ......1.........	งบประมาณ 	500,000.00-

ด้านบุคลากร							จำนวน .................	งบประมาณ

ด้านเครือข่าย							จำนวน .................	งบประมาณ

อื่นๆ  								จำนวน .................	งบประมาณ

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2  ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ ....................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ........................................................................

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์ ............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านซอฟต์แวร์............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านบุคลากร............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านเครือข่าย............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

อื่นๆ  ............................		จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

หากมีหลายระบบให้เพิ่มต่อ....

ส่วนที่ 3 ส่วนสถานภาพปัจจุบันของโครงการ (หากเป็นการปรับปรุงจากเดิม)

3.1  ด้านฮาร์ดแวร์

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

3.2  ด้านซอฟต์แวร์

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

3.3  ด้านบุคลากร

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

3.4  ด้านเครือข่าย ...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการที่ 4

ชื่อโครงการ	พัฒนาคลังข้อมูลภูมิปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU e-content )

หัวหน้าโครงการ 				  วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด	      24 ส.ค. 2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	สำนักหอสมุด

สถานที่ติดต่อได้ 		สำนักหอสมุด  วิทยาเขตบางเขน

หมายเลขโทรศัพท์ 		0-2942-8616 ต่อ 216



ประเภทโครงการ                     ใหม่                          ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ 	ตุลาคม 2548	  วันที่สิ้นสุดโครงการ	กันยายน 2551

ระยะเวลาดำเนินการ	3	ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

1.  อาจารย์ และนักวิจัย

2.  นิสิต นักศึกษา

3.  ประชาชน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีศูนย์รวมผลงานวิชาการในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถสืบค้น	  และเผยแพร่ เพื่อการใช้ประโยชน์และการอ้างอิงทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม 	3,380,000.00-	 บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเรียนการสอน | - เพื่อรวบรวมผลงานทางวิชาการที่เป็นผลผลิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - เพื่อจัดทำฐานข้อมูล ผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการและเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย ในรูปของ Open Archive | - สร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศูนย์รวมข้อมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | - ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของผลงาน - เชื่อมโยง หรือรวบรวมผลงานทางวิชาการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - แปลงเอกสารผลงานฉบับเต็ม ให้อยู่ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ - พัฒนาระบบฐานข้อมูล | - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีศูนย์รวมผลงานทางวิชาการที่สามารถใช้ในการเผยแพร่และอ้างอิงทางวิชาการ - อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และประชาชนทั่วไป สามารถสืบค้นผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้โดยง่าย |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้าน ไอซีที

ระบุระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการทั้งหมดมี ....1..... ระบบ

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ ระบบ		ฐานข้อมูลภูมิปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 		คณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของผลงานวิชาการ

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์   Blade Server						จำนวน ........1......	งบประมาณ      250,000.00-

ด้านฮาร์ดแวร์   Storage Required for SAN 50 Gbytes Per unit		จำนวน .......1........	งบประมาณ        30,000.00-

ด้านฮาร์ดแวร์   High Speed Scanner 50 PPM				จำนวน .......1........	งบประมาณ      200,000.00-

ด้านซอฟต์แวร์ Multimedia Content and Document Management		จำนวน .......1........	งบประมาณ   1,000,000.00-

ด้านซอฟต์แวร์ Digital Collection Management System		 	จำนวน .......1........	งบประมาณ   1,000,000.00-

ด้านบุคลากร    เจ้าหน้าที่แปลงเอกสารและบันทึกข้อมูล			จำนวน ........5......	งบประมาณ      900,000.00-

ด้านเครือข่าย  							จำนวน .................	งบประมาณ

อื่นๆ               							จำนวน ................	งบประมาณ

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2  ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ ....................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ........................................................................

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์ ............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านซอฟต์แวร์............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านบุคลากร............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านเครือข่าย............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

อื่นๆ  ............................		จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

หากมีหลายระบบให้เพิ่มต่อ....

ส่วนที่ 3 ส่วนสถานภาพปัจจุบันของโครงการ (หากเป็นการปรับปรุงจากเดิม)

3.1  ด้านฮาร์ดแวร์

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

3.2  ด้านซอฟต์แวร์

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

3.3  ด้านบุคลากร

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

3.4  ด้านเครือข่าย ...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการที่ 5

ชื่อโครงการ  	ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร (Agricultural Knowledge Center - AGKC)

หัวหน้าโครงการ     นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ	         วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด 	24 ส.ค. 2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 	ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ

สถานที่ติดต่อได้ 		สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หมายเลขโทรศัพท์		0-2942-8616 ต่อ 216, 215



ประเภทโครงการ                     ใหม่                          ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ		ตุลาคม 2548	 วันที่สิ้นสุดโครงการ 	กันยายน 2551

ระยะเวลาดำเนินการ ..............3....................... ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

1.  อาจารย์ และนักวิจัย

2.  ผู้ประกอบการด้านการเกษตร และเกษตรกร

3. นิสิต นักเรียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

มีศูนย์รวมความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ ที่เป็นแหล่งสั่งสมความรู้ และภูมิปัญญาด้านการเกษตร   ที่สามารถให้บริการความรู้ในรูปดิจิตอล ผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อขยายองค์ความรู้ในการพัฒนาการวิจัยและการพัฒนาการผลิตด้านการเกษตรของประเทศ

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม	4,100,000.00-	บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 -eKnowledge | 1. เพื่อรวบรวมและสกัดความรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาด้านการเกษตรของประเทศไทย ในฐานะที่เป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 2. เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านการเกษตร 3. เพื่อเผยแพร่และให้บริการความรู้ด้านการเกษตร | 1. ฐานความรู้ด้านการเกษตร 2. ระบบการจัดการความรู้ด้านการเกษตร 3. ศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตร | - รวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ - สร้างเครือข่ายความร่วมมือ - ร่วมมือกับหน่วยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ - พัฒนาระบบการให้บริการความรู้ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย | 1. ประสิทธิภาพในการเข้าถึงความรู้ด้านการเกษตร 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้าน ไอซีที

ระบุระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการทั้งหมดมี ....1..... ระบบ

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ ระบบฐาน	ข้อมูลและการจัดการความรู้ด้านการเกษตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 		คณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยวิจัย สาขาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์ Blade Server.					จำนวน ........1 ระบบ..........	งบประมาณ 	250,000.00

ด้านฮาร์ดแวร์ Storage Required for SAN 50 GBytes Per unit.	จำนวน .......  1 ระบบ.........	งบประมาณ 	  30,000.00

ด้านฮาร์ดแวร์ High Speed Scanner 50 PPM.			จำนวน ........ 1 ระบบ.........	งบประมาณ 	200,000.00

ด้านซอฟต์แวร์ระบบจัดการและบริการความรู้.....		จำนวน .........1 ระบบ.........	งบประมาณ        2,000,000.00

ด้านบุคลากร  นักเอกสารสนเทศ (Knowledge engineer)		จำนวน .........3  คน.............	งบประมาณ        1,620,000.00

ด้านเครือข่าย  						จำนวน ................................	งบประมาณ

อื่นๆ                						จำนวน ................................	งบประมาณ

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สารสนเทศด้านการเกษตร | ใช้ในการสกัด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ | ฐานข้อมูล | 1 ล้าน ระเบียน | ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ คณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยวิจัย สาขาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร | เจ้าของผลงาน |  |

2.2  ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ ....................................................................

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ........................................................................

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์ ............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านซอฟต์แวร์............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านบุคลากร............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

ด้านเครือข่าย............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

อื่นๆ  ............................		จำนวน ......................	งบประมาณ .........................

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

หากมีหลายระบบให้เพิ่มต่อ....

ส่วนที่ 3 ส่วนสถานภาพปัจจุบันของโครงการ (หากเป็นการปรับปรุงจากเดิม)

3.1  ด้านฮาร์ดแวร์

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

3.2  ด้านซอฟต์แวร์

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

3.3  ด้านบุคลากร

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

3.4  ด้านเครือข่าย .....................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

โครงการที่ 6

ชื่อโครงการ               การพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ

หัวหน้าโครงการ  	นายจรุญศักดิ์ สวนสวรรค์	       วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด	24 ส.ค. 2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ   ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC)

สถานที่ติดต่อได้  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หมายเลขโทรศัพท์  	0-29428618 ต่อ ต่อ 318



ประเภทโครงการ                 ใหม่                          ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ   ตุลาคม  พ.ศ.2548	  วันที่สิ้นสุดโครงการ   30  มีนาคม พ.ศ. 2550

ระยะเวลาดำเนินการ 	1.5	 ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

1.  นักวิชาการ นักวิจัย

2.  นิสิต นักศึกษา

3.  ผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถที่จะสืบค้นสารสนเทศทางด้านกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  เพิ่ม ลด ภาระงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม  	640,000.00-	  บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาไปสู่ e-Knowledge | เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบือ และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบือ สำหรับนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป | - เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบือ จัดเก็บข้อมูล ผลงานวิจัย และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ - พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบือ - ปรับปรุงอรรถาภิธานศัพท์ทางกระบือให้ทันสมัยและสมบูรณ์ เพื่อให้การกำหนดคำสำคัญและจัดหมวดหมู่ของเอกสารมีความถูกต้องมากขึ้น | - วิเคราะห์ระบบงาน รวมรวมข้อมูล จัดหมวดหมู่ข้อมูล และกำหนดความต้องการของระบบ รวมทั้งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง - ออกแบบระบบ ได้แก่ระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลและสืบค้นข้อมูล - พัฒนาและติดตั้งระบบ เขียนโปรแกรม ทดสอบและแก้ไขระบบ จัดทำเอกสาร | - มีระบบสารสนเทศด้านกระบือที่มีประสิทธิภาพ - ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้าน ไอซีที

ระบุระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการทั้งหมดมี 	       3	ระบบ

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ 	อรรถาภิธานด้านกระบือ

  - ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ  สร้างฐานข้อมูล Buffalo Bulletin

  - ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ  การพัฒนาสารสนเทศควายไทย (ฐานข้อมูลควายไทย, ฐานข้อมูลสมุนไพรรักษาควาย, ฐานข้อมูลข่าวสารควายไทย)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  	ศูนย์สนเทศกระบือนานาชาติ

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์ Storage Required for SAN 50 Gbytes Per unit    	จำนวน ........1.ระบบ..........	งบประมาณ        30,000.00-

ด้านฮาร์ดแวร์ 	Blade Server				จำนวน ........1...ระบบ........	งบประมาณ       250,000.00-

ด้านซอฟต์แวร์						จำนวน ...............................	งบประมาณ

ด้านบุคลากร  โปรแกรมเมอร์ 			  	จำนวน ..........1...คน...........	งบประมาณ       360,000.00-

ด้านเครือข่าย  						จำนวน ...............................	งบประมาณ

อื่นๆ  							จำนวน ................................	งบประมาณ

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องด้านกระบือ และทางสัตว์ | - สามารถทำการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ช่วยลดภาระในการทำงาน | Ms. Excel | 10,000 คำ |  | IBIC |  |
| Text | ใช้สืบค้นงานวิจัยที่ลงตีพิมพ์ใน Buffalo Bulletin |  | 2500 p. |  |  |  |

หากมีหลายระบบให้เพิ่มต่อ....

ส่วนที่ 3 ส่วนสถานภาพปัจจุบันของโครงการ (หากเป็นการปรับปรุงจากเดิม)

3.1  ด้านฮาร์ดแวร์

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

3.2  ด้านซอฟต์แวร์

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

3.3  ด้านบุคลากร

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

3.4  ด้านเครือข่าย ..........................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................