เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549-2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ  ความมั่นคงและบริการเครือข่าย

หัวหน้าโครงการ ผศ.ประดนเดช นีละคุปต์           วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด 16 สิงหาคม 2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  คณะ/สำนัก/สถาบัน สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

สถานที่ติดต่อได้ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  (อาคาร 9)  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-754-088 ต่อ 5101  โทรสาร 042-754-176

อีเมล pom@cc.cpe.ku.ac.th

ประเภทโครงการ            ใหม่                           ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ  1 ตุลาคม 2548  วันที่สิ้นสุดโครงการ 30  กันยายน 2551

ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

1.  อาจารย์

2.  นิสิต

3.  บุคลากร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคง มีเสถียรภาพในการให้บริการทั้งการเรียนการสอนทางไกลและภายในวิทยาเขตฯ .ในการให้บริการ

2.  สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และทดแทนเครื่องเดิมซึ่งใช้งานอยู่ไม่รองรับระบบที่ต้องการ

3.  ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมงและมีความน่าเชื่อถือ

4.  มีจุดให้บริการทั่วทั้งวิทยาเขตฯไม่ว่าจะอยู่จุดใดที่มีการเรียนการสอน

4. เพื่อสนับสนุน ระบบ E-University ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม   1,916,500 บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับปรุงและพัฒนาระบบพื้นฐานของวิทยาเขตฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เป็นส่วนช่วยในการพัฒนาระบบการศึกษา | 1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2.ปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยและให้มีความเชื่อถือ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 3.รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย | 1.พัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ มีเสถียรภาพในการทำงานและมีความมั่นคง 2.สามารถตอบสนองต่อการเรียนการสอน การบริหาร และการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 3.พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพการให้บริการเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ในด้านความมั่นคงและปลอดภัย 4. เป็นส่วนช่วยเสริมระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา | 1.จัดทำแผนแม่บทเสนอโครงการในแผนของวิทยาเขตฯ 2.ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณ 3.จัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณ 4.ติดตั้งและทดสอบระบบ เพื่อทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิม 5.กำหนดการใช้งานและวิธีการดำเนินการ รวมทั้งการให้บริการ 6.วางแนวทางการสำรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ | 1.ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ในปัจจัยสถานการณ์ปกติ ไม่น้อยกว่า 70% และเพิ่มขึ้นในปีถัดไป 20% และ 100%ในปี 2551 2.สามารถรับประกันคุณภาพข้อมูลไม่เกิดการศูนย์หาย ไม่น้อยกว่า 70% .ในปีแรก และเป็น 100% .ในปีถัดไป 4.มีระบบสำรองข้อมูลสำหรับระบบต่างๆของวิทยาเขตฯ 4.เส้นทางเครือข่ายครอบคลุมทุกคณะ สำนัก ศูนย์วิจัย ไม่น้อยกว่า 80% 3.ระบบพร้อมให้บริการในด้านต่างๆไม่น้อยกว่า 100 .ในปี 2551 |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้าน ไอซีที

กรุณากรอกข้อมูลระบบสารสนเทศในโครงการให้ครบทุกระบบที่ต้องการ

ระบุระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการทั้งหมดมี ....1..... ระบบ

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ ..ความมั่นคงและบริการเครือข่าย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ..สำนักวิทยบริการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ และสำนักงานวิทยาเขต

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์ ............................	จำนวน 	     5	   .	งบประมาณ .....1,616,500....  บาท

ด้านซอฟต์แวร์............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................  บาท

ด้านบุคลากร............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................  บาท

ด้านเครือข่าย............................	จำนวน ......................	งบประมาณ .........................  บาท

อื่นๆ  .ปรับปรุงห้อง		จำนวน ....1........		งบประมาณ         100,000	บาท

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,716,500  บาท

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | หน่วยงานเจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.UPSเป็นอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าเมื่อมีสถานะที่ไม่ปกติต่อระบบไฟฟ้าหลัก 2.ระบบค้นหาเส้นทาง 3.ระบบ Cluster สำหรับการสำรองข้อมูลและให้บริการ File Server | - สามารถลดอัตรา การปิดระบบ ในขณะระบบให้บริการไม่สามารถให้บริการได้ - เพื่อให้บุคลากรและนิสิตสามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่าย - สามารถให้บริการการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ตลอดเวลาที่ต้อง -เป็นระบบสำรองข้อมูลที่สามารถขยายขนาดของการจัดเก็บข้อมูลได้โดยไม่จำกัดในอนาคต | ระบบสำรองข้อมูลของระบบหลัก (สื่อต่างๆและข้อมูล) | ข้อมูลระบบร้อยละ 70% และระบบฐานข้อมูล บุคลากร นิสิต ร้อยละ 30 | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ทุกหน่วยงานภายใน วิทยาเขต และหน่วยงานภายนอกที่มีการเชื่อมโยงกับวิทยาเขต | ทุกหน่วยงานภายในวิทยาเขต | ทดแทน และเพิ่มเติมจากระบบที่มีอยู่ ส่วนหนึ่งสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล ด้วยระบบ Cluster ซึ่งจะเป็นระบบสำรองข้อมูลที่สามารถขยายอุปกรณ์เก็บข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด |

ส่วนที่ 3 ส่วนสถานภาพปัจจุบันของโครงการ (หากเป็นการปรับปรุงจากเดิม)

3.1  ด้านฮาร์ดแวร์

อุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

- UPS 3 KV 	จำนวน	3 ชุด

- Switch Leyer 3 	จำนวน	1 เครื่อง

- Rack Converter	จำนวน	1 ชุด

- Server 	จำนวน	10 เครื่อง

| ชื่อเครื่อง | ให้บริการ | ระบบปฏิบัติการ |
| --- | --- | --- |
| ns.csc.ku.ac.th | Domain Name , DHCP | Linux |
| dbs.csc.ku.ac.th | ฐานข้อมูลนิสิต | Sun OS(Soralis) |
| Mis.csc.ku.ac.th | สารสนเทศนิสิต ลงทะเบียน | Windows 2000 |
| www.csc.ku.ac.th | สารสนเทศวิทยาเขต คณะ/สำนัก | Linux |
| www2.csc.ku.ac.th | พื้นที่โฮมเพจส่วนบุคคล อาจารย์ นิสิต | Linux |
| multimedia.csc.ku.ac.th | บริการไฟล์ดิจิทัลการเรียนการสอนทางไกล | Linux |
| mail.csc.ku.ac.th | บริการจดหมายอิเล็กทรกนิกส์ | Linux |
| course.csc.ku.ac.th | สนับสนุนการเรียนการสอน E learning | Linux |
| services.csc.ku.ac.th | โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใช้งาน | Windows 2000 |
| virus.csc.ku.ac.th | ฐานข้อมูลป้องกันไวรัส | Windows 2000 |

ข้อมูลด้าน Hard ware ใหม่

| ประเภท | คุณลักษณะเฉพาะ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวมเงิน | ประโยชน์ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 สำรองไฟฟ้า | ขนาดสำรองฟ้าไม่น้อยกว่า 15000 VA | 1 | 375,000 | 375,000 | ช่วยสำรองระบบไฟฟ้าเมื่อระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง |  |
| 2.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | สามารถติดตั้งเพื่อรวมกันเป็นระบบ Cluster โดยมีเครื่องหลัก และเครื่องย่อยเมื่อทำการเพิ่มจะเพิ่มขนาดที่เครื่องย่อย | 1 | 185,000 | 185,000 | - สำรองข้อมูลระบบและให้บริการบุคลากร นิสิต - สามารถขยายขนาดได้ไม่จำกัด |  |
| 3.เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง |  | 3 | 85,500 | 256,500 |  |  |

3.2  ด้านซอฟต์แวร์

ระบบ Cluster

3.3  ด้านบุคลากร

จำนวน

3.4  ด้านเครือข่าย

| 1.อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง 2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ | สามารถค้นหาเส้นทาง มีระบบการรับประกันของสัญญาณ กระจายสัญญาณไปยังจุดต่างๆ | 1 | 600,000 200,000 | 600,000 200,000 | ค้นหาเส้นทางและกรองข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์บางส่วนไม่ให้เข้ามาในระบบ กระจายสัญญาณไปยังจุดต่างๆภายในวิทยาเขตและสามารถรับประกันสัญญาณได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |