เอกสารประกอบการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 2549-2551

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อโครงการ  ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

หัวหน้าโครงการ ผศ.ประดนเดช นีละคุปต์           วันเดือนปีที่ปรับปรุงล่าสุด 16 สิงหาคม 2547

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  คณะ/สำนัก/สถาบัน สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

สถานที่ติดต่อได้ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  (อาคาร 9)  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หมายเลขโทรศัพท์ 042-754-088 ต่อ 5101 		 โทรสาร     042-754-176

อีเมล pom@cc.cpe.ku.ac.th

ประเภทโครงการ        ใหม่                           ปรับปรุงจากเดิม

วันเริ่มต้นโครงการ       1  ตุลาคม 2548			วันที่สิ้นสุดโครงการ    30  กันยายน 2551

ระยะเวลาดำเนินการ       3    ปี

กลุ่มเป้าหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

1.  นิสิตวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

2.  อาจารย์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

3.  บุคลากรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

2.  สร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

3.  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสืบค้น  เผยแพร่ผลงาน วิชาการ

งบประมาณสนับสนุนโดยรวม    8,658,900 บาท

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของมหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างบัณฑิตและสร้างคนที่มีคุณภาพทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการรับใช้สังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเรียนการสอน | 1.วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสน- เทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการเรียนการสอน 2.พัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สืบค้นแหล่งความรู้เพิ่มเติม ให้มีจริยธรรม คุณธรรม พร้อมที่จะก้าวสู่สังคมใหม่ (e-Society) 3.พัฒนาอาจารย์ บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านไอซีที | 1.ให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถตอบสนองต่อการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.พัฒนานิสิตให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียน ในการสืบค้นข้อมูล หาแหล่งความรู้เพิ่มเติม กระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิ -ภาพ โดยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ไอซีที 3.เพิ่มศักยภาพ ความสามารถให้อาจารย์ บุคลากรสร้างสิ่งแวดล้อมการทำงานให้เกิดการใช้ไอซีทีได้มากขึ้น 4.พัฒนาระบบการเรียนการสอนของนิสิต อาจารย์ ให้มีความทันสมัย ให้มีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทั่วถึง | 1.จัดหาครุภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์ ทดแทนของเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้ 2.จัดหาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการผลิตและการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์ | 1.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมากขึ้น 2.มีปริมาณการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 3.ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ 4.มีการอบรมนิสิต อาจารย์และบุคลากรด้านไอซีทีให้สอดคล้องกับการใช้งานเพิ่มมากขึ้น |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้าน ไอซีที

กรุณากรอกข้อมูลระบบสารสนเทศในโครงการให้ครบทุกระบบที่ต้องการ

ระบุระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการทั้งหมดมี          1            ระบบ

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สำนักวิทยบริการ

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์				จำนวน     180   	งบประมาณ	8,100,000	บาท

ด้านซอฟต์แวร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน			จำนวน		งบประมาณ	     70,000	บาท

ด้านบุคลากร						จำนวน	    	งบประมาณ			บาท

ด้านเครือข่าย  Switch 10/100/1000				จำนวน        9   	งบประมาณ	   270,000	บาท

ด้านเครือข่าย   Rack					จำนวน        1   	งบประมาณ	     20,000	บาท

ด้านเครือข่าย   Switch  Fiber  Module				จำนวน        1         	งบประมาณ	       6,900	บาท

ด้านเครือข่าย   Media  Converter				จำนวน        1	งบประมาณ	     12,000	บาท

อื่นๆ	โต๊ะ เก้าอี้						จำนวน	60	งบประมาณ	  180,000		บาท

งบประมาณรวมทั้งสิ้น	8,658,900	บาท

โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| ข้อมูลหลัก | ประโยชน์การใช้งาน | รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | หน่วยงานเจ้าของข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.จัดหาครุภัณฑ์ และฮาร์ดแวร์ทดแทนของเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้ | 1.เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถตอบสนองการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย | ฐานข้อมูล |  | สำนักวิทยบริการ | สำนักวิทยบริการ |  |
| 2.จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งาน การเรียนการสอน | 2.เพื่อพัฒนาให้นิสิต อาจารย์ บุคลากรมีความสามารถในกระบวนการเรียนรู้ การทำงานและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ 3 ส่วนสถานภาพปัจจุบันของโครงการ (หากเป็นการปรับปรุงจากเดิม)

3.1  ด้านฮาร์ดแวร์

3.1.1	Computer celeron 500 จำนวน 60 ชุด

Ram 128

Harddisk 10.2 Gb

3.1.2	Computer Celeron 550 จำนวน 60 ชุด

Ram 128

Harddisk 10.2 Gb

3.1.3	Computer ||| 600 จำนวน 60 ชุด

Ram 128

Harddisk 10.2 Gb

3.2  ด้านซอฟต์แวร์

1. Windows 2000 Profestional

2. Applications

3. Web editor

3.3  ด้านบุคลากร

จำนวน 7 คน

3.4  ด้านเครือข่าย

Switch 10 Mb	จำนวน 6 ตัว

Switch 100 Mb	จำนวน 3 ตัว

Media converter	จำนวน 6 ตัว

ระบบให้กับอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายด้วยในบางตำแหน่ง

ข้อมูลด้าน Hard ware ใหม่

| ประเภท | คุณลักษณะเฉพาะ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวมเงิน | ประโยชน์ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง | - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.8 GHz - มีหน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 256 MB - Hard disk ความจุไม่น้อยกว่า 60 MB - มีเครื่องอ่าน CD Rom Drive ความเร็วไม่น้อยกว่า 55 x - จอภาพสี ชนิดแบนขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว - มี network Interface card ไม่น้อยกว่า 10/100 Mbps ชนิดไร้สาย | 180 | 45,000 | 8,100,000 | - พัฒนาให้นิสิตสามารถใช้เครื่องมือทางไอซีทีในกระบวนการศึกษา ทำงานและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพิ่มศักยภาพในกระบวนการทำงานสำหรับอาจารย์ บุคลากร นิสิตให้สามารถใช้ไอซีทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพิ่มเครื่องในการให้บริการในด้านต่างๆ ให้มากขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต บุคลากร | ทดแทนห้องปฏิบัติการเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานครบ 5 ปี ในห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 จำนวนคอมพิวเตอร์ 60 เครื่อง จะเปิดให้บริการนิสิต เต็มเวลา เมื่อห้องปฏิบัติการมีการเรียนการสอน |

3.2  ด้านซอฟต์แวร์

ระบบ การจัดการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

3.3  ด้านบุคลากร

เพิ่มจำนวนบุคลากร 2 เพื่อให้สามารถให้บริการในด้านต่างๆ โดยให้มีหน้าที่ดูแลส่วนงานระบบเครือข่ายและงานคอมพิวเตอร์ จะทำให้ระบบมีการดูแลและใช้งานได้สมบูรณ์ เมื่อเกิดปัญหาในด้านการบริหารจัดการระบบจะได้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

3.4  ด้านเครือข่าย

| ประเภท | คุณลักษณะเฉพาะ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวมเงิน | ประโยชน์ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายและอุปกรณ์ประกอบ | - สามารถแสดงสถานการณ์ทำงานของเครื่องโดยใช้โปรแกรมควบคุม - สามารถรองรับการเข้าใช้งานได้เป็นจำนวนมาก รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ - แบบมีสายกระจายสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 100 Mbps | 1 | 308,900 | 308,900 | - เพื่อให้บริการเต็มเวลาแก่นิสิต | ทดแทนของเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานนานเกิน 5 ปี บางส่วน และบางส่วนเพิ่มเติมในจุที่ยังไม่ทั่วถึง |

อื่นๆ

โต๊ะเก้าอี้ ในห้องบริการ จำนวน 60 ชุด