ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป : โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลด้านการเงินและบัญชี

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของ มหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สอดคล้องตาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 5 | - เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ - เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สามารถจัดเก็บข้อมูลทางด้านการเงินอย่างเป็นระบบ และสามารถรายงานทางด้านการเงินได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ - เพื่อให้บุคลากรทางด้านการเงิน ได้เรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูลที่ทันสมัยให้ถูกต้องและอย่างเป็นระบบ | - พัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรทางด้านการเงินและบัญชี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดอบรมความรู้ด้านโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลทางด้านการเงินและบัญชีให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง - เพื่อสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานที่สังกัดสถาบัน อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เครื่อง | - จัดทำโปรแกรมตามความต้องการของหน่วยงาน - วางแผน ติดต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกๆด้าน - ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ - ถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - ติดตามและประเมินผล - แก้ไข ข้อบกพร่อง | - ประสิทธิภาพการใช้งาน - ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารของสถาบัน |

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป : การจัดทำโฮมเพจของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของ มหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สอดคล้องตาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 6 และยุทธศาสตร์ที่ 7 | - เพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ข่าวสารทางด้านการผลิตสัตว์ของประเทศไทย - เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางด้านปศุสัตว์ ให้บุคลากรได้รับความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน - เพื่อใช้เป็นแหล่ง ถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิจัย งานบริการวิชาการ ทางด้านปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ | - พัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับนักวิชาการ บุคลากร นิสิตสัตวบาล และเกษตรกร ได้รับความรู้ที่ทันสมัย - ผู้บริหาร นักวิชาการ บุคลากรของสถาบันสามารถเปิด-ปิด รับ-ส่งข่าวสาร ได้ทุกคน - เพื่อสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานที่สังกัดสถาบัน | - ศึกษาการจัดทำโฮมเพจ ตามความต้องการของหน่วยงาน - วางแผน ติดต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกๆด้าน - ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ - ถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - ติดตามและประเมินผลการใช้ - แก้ไข ข้อบกพร่อง | - ประสิทธิผลการ ใช้งานจากผู้ใช้บริการ - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบัน |

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป : การติดตั้งระบบเครือข่ายใช้สาย(ADSL)

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของ มหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สอดคล้องตาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 6 | - เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร ของสถาบัน ได้รับทราบข่าวสาร ข้อมูลวิชาการปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ได้อย่างสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว - เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางด้านวิจัยของบุคลากรในสถาบัน ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน - เพื่อให้นิสิตภาควิชาสัตวบาล มีแหล่งสืบค้นข้อมูลมากยิ่งขึ้น | - พัฒนาความรู้ ให้กับผู้บริหาร นักวิชาการ บุคลากร นิสิตสัตวบาล และเกษตรกร - ผู้บริหาร นักวิชาการ บุคลากร นิสิตภาควิชาสัตวบาล ได้รับข่าวสารที่สะดวก รวดเร็ว - เพื่อสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกหน่วยงาน | - ศึกษาการจัดทำระบบเครือข่ายใช้สาย(ADSL) ตามความต้องการของหน่วยงาน - วางแผน ติดต่อหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ - ถ่ายทอดความรู้การใช้งานให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - ติดตามการใช้งาน - ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง | - ประสิทธิภาพการใช้งาน - ความพึงพอใจของ ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบัน |

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป : การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูง

| ยุทธศาสตร์ไอซีทีของ มหาวิทยาลัย | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | แผนปฏิบัติการ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| สอดคล้องตาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 6 | - เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร ของสถาบัน ได้รับทราบข่าวสาร ข้อมูลวิชาการปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ได้อย่างสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว - เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางด้านวิจัยของบุคลากรในสถาบัน ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน | - พัฒนาความรู้ ให้กับนักวิชาการ และบุคลากร - ผู้บริหาร นักวิชาการ บุคลากร ได้รับข่าวสารที่สะดวก รวดเร็ว - เพื่อสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกหน่วยงาน | - ศึกษาตามความต้องการของหน่วยงาน - วางแผนจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับหน่วยงาน - ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ - ถ่ายทอดความรู้การใช้งานให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง | - ประสิทธิภาพการใช้งาน - ความพึงพอใจของ ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบัน |

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ โปรมแกรมการจัดเก็บข้อมูลด้านการเงินและบัญชี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานนโยบายและแผน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์					จำนวน	    -	รายการ งบประมาณ	      -	บาท

ด้านซอฟต์แวร์	โปรมแกรมการจัดเก็บข้อมูล	จำนวน	    1	รายการ งบประมาณ	40,000	บาท

ด้านบุคลากร					จำนวน	    -	คน        งบประมาณ	      - 	บาท

ด้านเครือข่าย					จำนวน	    -	รายการ งบประมาณ	      -	บาท

## อื่นๆ………………………………………………	จำนวน	    -	รายการ งบประมาณ	      -	บาท

### รวมงบประมาณทั้งสิ้น	40,000	บาท

#### โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| # ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการ จัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | # หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - งานนโยบายและแผน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ (กำแพงแสน) | - งานนโยบายและแผน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ (กำแพงแสน) | - |

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ การจัดทำโฮมเพจของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหาร สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์					จำนวน	    -	รายการ งบประมาณ	      -	บาท

ด้านซอฟต์แวร์	โฮมเพจ				จำนวน	    1	รายการ งบประมาณ	40,000	บาท

ด้านบุคลากร					จำนวน	    -	คน        งบประมาณ	      - 	บาท

ด้านเครือข่าย					จำนวน	    -	รายการ งบประมาณ	      -	บาท

## อื่นๆ………………………………………………	จำนวน	    -	รายการ งบประมาณ	      -	บาท

### รวมงบประมาณทั้งสิ้น	40,000	บาท

#### โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| # ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการ จัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | # หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - ฝ่ายบริหาร สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ วิทยาเขตกำแพงแสน | - ฝ่ายบริหาร สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ วิทยาเขตกำแพงแสน | - |

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ  การติดตั้งระบบเครือข่ายใช้สาย(ADSL)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานเลขาสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์					จำนวน	    -	รายการ งบประมาณ	      -	บาท

ด้านซอฟต์แวร์					จำนวน	    -	รายการ งบประมาณ	     -	บาท

ด้านบุคลากร					จำนวน	    -	คน        งบประมาณ	      - 	บาท

ด้านเครือข่าย	เครือข่ายภายใน			จำนวน	    1	รายการ งบประมาณ        400,000	บาท

## อื่นๆ………………………………………………	จำนวน	    -	รายการ งบประมาณ	      -	บาท

### รวมงบประมาณทั้งสิ้น    400,000	บาท

#### โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| # ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการ จัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | # หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - สำนักงานเลขา สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ วิทยาเขตกำแพงแสน | - สำนักงานเลขา สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ วิทยาเขตกำแพงแสน | - |

2.1 ชื่อระบบสารสนเทศที่ใช้ในโครงการ  การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานเลขาสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ

ความต้องการของระบบ (แผนภูมิประกอบ ถ้ามี)

ด้านฮาร์ดแวร์	คอมพิวเตอร์			จำนวน	  28	เครื่อง   งบประมาณ        840,000	บาท

ด้านซอฟต์แวร์					จำนวน	    -	รายการ งบประมาณ	     -	บาท

ด้านบุคลากร					จำนวน	    -	คน        งบประมาณ	      - 	บาท

ด้านเครือข่าย					จำนวน	    -	รายการ งบประมาณ        	      -	บาท

## อื่นๆ………………………………………………	จำนวน	    -	รายการ งบประมาณ	      -	บาท

### รวมงบประมาณทั้งสิ้น    840,000	บาท

#### โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

| # ข้อมูลหลัก | ประโยชน์ การใช้งาน | รูปแบบการ จัดเก็บข้อมูล | ปริมาณข้อมูล | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เจ้าของข้อมูล | # หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - สำนักงานเลขา สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ วิทยาเขตกำแพงแสน | - สำนักงานเลขา สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ วิทยาเขตกำแพงแสน | - |